РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02.2015 года | № 40 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2014 год |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166  «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» за 2014 год согласно приложения  к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                           О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист				               	   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 18.02.2015 года № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2014 год

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Расселенная площадь | кв. м | 5174,16 | 2664,27 |  | - |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 131 | 80 |  | - |
| 3. | Количество переселенных жителей | чел. | 282 | 178 |  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 109 199,4 | 21 812,682 | 1951,9 - экономия в ходе торгов |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 109 199,400 | 21 812,682 |
|  |  | областной бюджет | 105 292,900 | 18 188,692 |
|  |  | бюджет района | 3 814,800 | 3 532,357 |
|  |  | местный бюджет | 91,700 | 91,633 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Оценка

эффективности социально-экономических

последствий от реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от  04.06.2014 года № 91 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Горняцкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

-  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

Основные задачи Программы:

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде;

- улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции. - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в том числе за счет средств Фонда.

Основные результаты.

За 2014 год  плановый объем финансирования Программы составил: 109 199 400,00  рублей, в том числе: областной бюджет – 105 292 900,00 рублей, бюджет района 3 814 800,00 рублей  и местный бюджет – 91 700,00 рублей.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2016 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» достигнуты следующие показатели:

- расселенная площадь  510,46 м2 (19,2%)

- количество расселенных    помещений  12 ед. (15%);

- количество переселенных жителей  19 человек (10,7%).

Фактически профинансировано и освоено 21 812 681,85 рублей (19,98 %), в том числе: областной бюджет - 18 188 691,72 рублей (17,27%), бюджет района 3 532 356,93 рубля (92,6 %) и местный бюджет - 91 633,20 рублей (99,93%). Экономия в ходе проведения торгов составила - 1951,9 тыс. рублей.

Низкие показатели исполнения программы связаны с тем, что изменились источники финансирования программных мероприятий 2014 года, которые будут реализованы при финансовой поддержки средств Фонда в 2015 году после подписания Соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и доведения лимитов на 2015 год.

В результате данного обстоятельства произошло не освоение запланированных денежных средств по мероприятиям  2014 года.

Ведущий специалист                                                             А.М. Ветохина