РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.02.2018 года |  | № 42 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2017 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава Администрации                                                  О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист						    А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 13.02.2018 года № 42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 40 | 40 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия (всего) |  |  |  |  |  |  | 4226,2 | 3867,5 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 2164,6 | 1978,5 |  |
| 2. | Озеленение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 1142,4 | 1141,1 |  |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | Хуторенко Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 200,0 | 180,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | Хуторенко Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.05.2017 | 469,1 | 318,4 |  |
| 5. | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | Хуторенко Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.04.2017 | 250,1 | 249,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего | 4226,2 | 3867,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4226,2 | 3867,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2164,6 | 1978,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1142,4 | 1141,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Отлов безнадзорных животных | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | 180,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 469,1 | 318,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,1 | 249,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2017 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 17.02.2017 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 28.06.2017 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 10.11.2017 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2017 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 4226,2 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 3867,5 тыс. рублей или 91,5 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы равны,

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 99,17%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Главный специалист                                                          А.М. Ветохина