РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.02.2018 года | № 54 . | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2017 год |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации                                                      О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                          А.М. Ветохина

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 13.02.2018 года № 54

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселенная площадь | кв. м | 1912,73 | 724,7 |  | - |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 49 | 22 |  | - |
| 3. | Количество переселенных жителей | чел. | 73 | 48 |  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 13047,00 |  | 8799,95 | 4247,12 – экономия в ходе торгов |
| 1. | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 12127,9 |  | 8282,02 |  |
| 2 | Изготовление смет на снос аварийного жилищного фонда с определением достоверности сметных нормативов | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 49,50 |  | 49,50 |  |
| 3 | Изготовление смет на снос аварийного жилищного фонда | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 37,60 |  | 37,60 |  |
| 4 | Снос аварийного жилищного фонда | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 800,00 |  | 398,83 |  |
| 5 | Услуги по проведению независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 32,00 |  | 32,00 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 13047,00 | 8799,94 |
|  |  | областной бюджет | 11449,3 | 7834,21 |
|  |  | бюджет района | 678,6 | 447,80 |
|  |  | местный бюджет | 919,1 | 517,93 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Оценка

эффективности социально-экономических

последствий от реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от  04.06.2014 года № 91 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Горняцкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

-  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В 2017 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» вносились следующие изменения:

- от 17.02.2017 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 04.07.2017 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 18.08.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 08.09.2017 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 10.11.2017 № 204 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде;

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

За 2017 год  плановый объем финансирования Программы составил:

13 047,00 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет - 11 449,30 тыс.рублей, бюджет района 678 600,00 рублей  и местный бюджет - 919,10тыс.рублей.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» достигнуты следующие показатели:

-расселенная площадь  724,7 м2;

- количество расселенных    помещений  22 ед.;

- количество переселенных жителей  48 человек;

- снесено 4 многоквартирных аварийных дома;

- произведена оценка 8-ми квартир

Фактически профинансировано и освоено 8 799, 95 тыс.рублей, в том числе: областной бюджет - 7834,21тыс.рублей, бюджет района 447,80 тыс.рубля и местный бюджет - 517,93 тыс.рублей. Экономия в ходе проведения торгов составила - 4247,05 тыс. рублей.

Главный  специалист                                                         А.М. Ветохина