РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 20

пос. горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

| И.о. Главы Администрации Горняцкого сельского поселения | О.А. Кондратович |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | А.М. Ветохина |

Приложение № 1                              к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 11.02.2020 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 85 | 85 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия (всего) |  |  |  |  |  |  | 4586,9 | 4274,2 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Кондратович О.А. | 30.11.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 2196,9 | 1995,6 |  |
| 2. | Озеленение | Кондратович О.А. | 30.11.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 1025,6 | 925,4 |  |
| 3. | Содержание и ремонт мест захоронения | Кондратович О.А. | 30.11.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 30.05.2019 | 550,0 | 550,0 |  |
| 4. | Прочие | Кондратович О.А. | 30.11.2018 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 30.04.2019 | 814,4 | 803,2 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего | 4586,9 | 4274,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4586,9 | 4274,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2196,9 | 1995,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1025,6 | 925,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Реализация прочих мероприятий | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 814,4 | 803,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2019 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2019 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2018 № 243».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2019 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 4586,9 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 4274,2 тыс. рублей или 93,2 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы равны,

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 99,17%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                     А.М. Ветохина