РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 21

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения О.А. Кондратович.

| И.о. Главы Администрации Горняцкого сельского поселения | О.А. Кондратович |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | А.М. Ветохина |

Приложение № 1                         к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 11.02.2020 № 21

Оценка

эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2019 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» вносились следующие изменения:

- от 14.08.2019 № 143 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247»;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2019 год плановый объем финансирования Программы составил: 24 211,6 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда - 23 487,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 460,7 тыс. рублей;

бюджет района - 29,50 тыс. рублей;

местный бюджет - 234,4 тыс. рублей.

По программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» достигнуты следующие показатели:

- расселенная площадь 614,0 м2;

- количество расселенных помещений 11 ед.;

- количество переселенных жителей 22 человека;

- изготовлена проектно-сметная документация на снос 42 расселенных многоквартирных домов.

Фактически профинансировано и освоено 24 191,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 23 486,9 тыс. рублей; областной бюджет - 450,6 тыс. рублей, бюджет района 28,8 тыс. рублей и местный бюджет - 225,2 тыс. рублей. Экономия в ходе проведения торгов составила - 20,1 тыс. рублей.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                    А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселенная площадь | кв. м | 128,0 | 614,0 | 614,0 | - |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 5 | 11 | 11 | - |
| 3. | Количество переселенных жителей | чел. | 6 | 22 | 22 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 24211,6 | 24191,5 | 20,1 - экономия в ходе торгов |
| 1. | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Кондратович О.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23977,2 | 23966,3 | 10,9 - экономия в ходе торгов |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда | Кондратович О.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 234,4 | 225,2 | 9,2 - экономия в ходе торгов |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 24211,6 | 24191,5 |
|  |  | средства Фонда | 23487,0 | 23486,9 |
|  |  | областной бюджет | 460,7 | 450,6 |
|  |  | бюджет района | 29,5 | 28,8 |
|  |  | местный бюджет | 234,4 | 225,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |