РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 № 182

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019 -2030 годах»

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2019-2030 годах» по состоянию на 01.10.2022 согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                  к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 06.10.2022 № 182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012, в 2019-2030 годах»

отчетный период 01.10.2022

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Петренко Е.Н. | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 89991,0 | 77554,6 |  |
| 2 | Мероприятия по сносу отселенных многоквартирных домов | Петренко Е.Н. | обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 621,6 | 120,3 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 90612,6 | 77674,9 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                                                                  Л.П. Дикая