РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 19

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2021 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                              к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 07.02.2022 № 19

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2021 «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 39 | 39 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия (всего) |  |  |  |  |  |  | 5907,4 | 5842,8 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2383,8 | 2324,5 |  |
| 2. | Озеленение | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 758,6 | 758,2 |  |
| 3. | Содержание и ремонт мест захоронения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 512,0 | 511,2 |  |
| 4. | Прочие | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 743,1 | 742,3 |  |
| 5. | Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Петренко Е.Н | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1509,9 | 1506,6 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего | 5907,4 | 5842,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 1509,9 | 1506,6 |
|  |  | местный бюджет | 4397,5 | 4336,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего | 2383,8 | 2324,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2383,8 | 2324,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего | 758,6 | 758,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 758,6 | 758,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего | 512,0 | 511,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 512,0 | 511,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Реализация прочих мероприятий | всего | 743,1 | 742,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 743,1 | 742,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | всего | 1509,9 | 1506,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 1509,9 | 1506,6 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 22.04.2021 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2018 № 243».

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.12.2021 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2018 № 243».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2021году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 5907,4 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 5842,8 тыс. рублей или 98,9 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы равны,

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 98,9%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                     Л.П. Дикая