

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024 № 17

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | |
| 2020 | |
| Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | | | | |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 12 | 10 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные  (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. Основные мероприятия (всего) | |  |  |  |  |  | 5749,5 | 5341,2 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3580,0 | 3174,3 |  |
| 2. | Озеленение | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 380,4 | 380,2 |  |
| 3. | Содержание и ремонт мест захоронения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 834,0 | 831,7 |  |
| 4. | Прочие | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 955,1 | 955,0 |  |
| 5. | Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Петренко Е.Н | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории  Горняцкого сельского поселения» | всего | 5749,5 | 5341,2 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет | 5749,5 | 5341,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего | 3580,0 | 3174,3 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет | 3580,0 | 3174,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего | 380,4 | 380,2 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет | 380,4 | 380,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего | 834,0 | 831,7 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет | 834,0 | 831,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Реализация прочих мероприятий | всего | 955,1 | 955,0 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет | 955,1 | 955,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие и благоустройство общественных территорий поселения | всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.07.2023 № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 243».

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 10.10.2023 № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 243».

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.12.2023 № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 243».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2023 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 5749,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 5341,2 тыс. рублей или 92,9 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы не равны;

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 92,9%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая