

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.10.2024 № 262

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

**за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.10.2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Т.В. Дудникову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 14.10.2024 № 262

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы» отчетный период 01.10.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Т.В. Дудникова | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1868,4 | 948,8 |  |
| 1.2 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Т.В.  Дудникова |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | |  |  |  |  | 1868,4 | 948,8 |  |
|  | 2. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Обустройство пешеходных переходов (ремонт светофоров Т 7) | Т.В.  Дудникова |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55,8 | 55,8 |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Т.В.  Дудникова |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 174,2 | 120,2 |  |
| Итого | |  |  |  |  | 230,0 | 176,0 |  |
| Всего | |  |  |  |  | 2098,4 | 1124,8 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая