РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2019 |  | № 124 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 1 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить 	отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по состоянию на 01.07.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

И. о. Главы Администрации

Горняцкого сельского поселения                                     Л.В. Трихаева

Верно

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.07.2019 № 124

Отчёт  об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчётный период 01.07.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Информационная поддержка политики энергосбережения (обучение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) | Кондратович О.А. |  | 10.08.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,2 | 4,2 |  |
| 1.6. | Реализация комплекса энерго-ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, регулировке, промывке и автоматизации систем отопления | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Приобретение и установка приборов учета потребляемых энергоресурсов | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 180,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Электромонтажные работы, пуско-наладочные испытания | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 264,2 | 4,2 | 0,0 |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                    А.М. Ветохина