ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 3

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичев Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород, 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Румянцева Н.А. Степанова Е.Ю. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |
| Финансово-экономическое обоснование | руководитель секции инженер-сметчик | Петряева И.М. Зогий О.В. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
| 1 | Генеральный план развития Горняцкого сельского поселения. Основной чертеж. |
| 2 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| 3 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 4 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Крутинский. |
| 5 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| 6 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 7 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Крутинский. |
| 8 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| 9 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 10 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Крутинский. |
| 11 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| 12 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 13 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Крутинский. |
| 14 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| 15 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 16 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Крутинский. |
| 17 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт поселок Горняцкий. |
| № | Наименование документа |
| 18 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Погорелов. |
| 19 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Крутинский. |

# Содержание.

Содержание.	5

Введение.	6

1. Общие положения	7

2. Общая характеристика поселения	9

3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Горняцкого сельского поселения	17

4. Заключительные положения	19

5. План реализации генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение»  Белокалитвинского района Ростовской области.	20

РАСПОРЯЖЕНИЕ	33

# Введение.

Разработка научно-проектной документации «Проекта Плана реализации генерального плана Горняцкого сельского поселения» выполнена на основании муниципального контракта №326 от 17 ноября 2008 года на разработку генеральных планов городских и  сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области, в составе и порядке, определенном ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, приложением № 2 к приказу министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 36 от 02.10.2009г. «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально-планировочной документации Ростовской области» с использованием областных и муниципальных нормативных правовых актов и целевых программ.

План реализации генерального плана (далее – план реализации) разработан на основе Генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

План реализации содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом Горняцкого сельского поселения в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития.

План реализации выполнен в целях составления графика финансирования и сводного перечня мероприятий, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства объектов и представляет собой предварительное финансово-экономическое обоснование разработки проектной документации и строительства объектов муниципального и регионального значения: дошкольного и среднего образования, здравоохранения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

В данной работе рассматривается временной промежуток до 2029 года, соответствующий сроку реализации генерального плана.

При разработке плана реализации учитывались основные тенденции социально-экономического развития поселения, ранее разработанная проектная документация по застройке, проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

# 1. Общие положения

План реализации генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области разработан в соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ. При разработке Плана реализации генерального плана использованы материалы генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области (далее - генеральный план).

Реализация генерального плана Горняцкого сельского поселения направлена на достижение результатов устойчивого развития поселения и прилегающих к нему территорий при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности, прежде всего, на обеспечение строительства, развития объектов, за которые органы государственной власти и местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

План реализации определяет последовательность решения вопросов совместного территориального планирования, а также осуществление деятельности по градостроительному зонированию, планировке территорий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

План реализации генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период до 2029 года:

- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;

- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство городских территорий отвечающих потребностям развития поселения;

- вовлечение новых территорий в жилищное строительство;

- формирование резервного фонда городских земель.

Перечень основных мероприятий содержит основные организационные и правовые решения, принятие которых органами местного самоуправления поселения необходимо для обеспечения реализации генерального плана в предстоящий плановый период – до 2029 г.

План реализации разрабатывается по следующим мероприятиям:

1. Разработка и реализация документов градостроительного зонирования и планировки территорий:

- правил землепользования и застройки,

- проектов планировки, межевания и градостроительных планов.

2. Разработка проектной документации и строительство объектов капитального строительства в жилищной, социальной, производственной, транспортной и инженерной сферах.

С целью поэтапного рассмотрения реализации генерального плана установлена очередность (этапность) освоения территории:

I этап – 1 очередь строительства (до 2015г.)

II  этап – 2 очередь строительства (расчетный срок генерального плана – до 2029г.).

План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение.

В план реализации включены вопросы жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, поскольку они обеспечивают реализацию муниципальных, областных, федеральных целевых программ, и прежде всего, национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории муниципального образования «Горняцкое сельское поселение»  в целях обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения.

В соответствии с настоящим планом, до начала строительства жилых домов и общественных зданий, размещения иных объектов местного значения должны осуществляться подготовка документации по планировке территорий, устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

Для стоимостных расчетов, необходимых для финансово-экономического обоснования, приведены основные параметры мероприятий. Стоимость мероприятий содержит укрупненные показатели затрат на разработку проектной документации и строительство. Источниками финансирования мероприятий плана реализации могут являться средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

В план реализации могут вноситься изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый период по мере реализации генерального плана, а также при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся также при изменении Генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение», утверждении Федеральных, региональных, муниципальных целевых программ, содержащих положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

Основные исполнители плана реализации – это исполнительные органы государственной власти Ростовской области в части решения вопросов регионального значения, и органы местного самоуправления в части решения вопросов муниципального значения.

# 2. Общая характеристика поселения

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Горняцкое сельское поселение на севере граничит с Литвиновским сельским поселением, на востоке – с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением, на юге граничит с Нижнепоповским сельским поселением, на западе – с Рудаковским сельским поселением.

Согласно Уставу в состав муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» входит четыре населенных пункта:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района, в      19 км на юго-запад от районного центра город Белая Калитва, в 240 км от областного центра г. Ростов-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен вблизи от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и в непосредственной близости от федеральной автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Хутор расположен рядом с автодорогой федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области.

Станция Грачи расположена в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий, непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение, с населением 9738 жителей, площадью 120 кв. км.

Важнейшим преимуществом поселения является наличие автомобильной и железнодорожной магистрали федерального значения. Кроме того, в поселении развита транспортная инфраструктура.

Положения концепции социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

На территории Белокалитвинского района и, в том числе в Горняцком сельском поселении, активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

Кроме того,  в Горняцком сельском  поселении действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы».

К наиболее характерным преимуществам Горняцкого сельского поселения можно отнести, во-первых, удобное геополитическое положение (по территории поселения проходит автомагистраль федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев», соединяющая поселение с районным и с областным центрами, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей); во-вторых, близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области (наличие железнодорожных транспортных магистралей Северо-Кавказской железной дороги (станция Грачи) и железнодорожной ветки, соединяющей поселки Горняцкий и Шолоховский с Северо-Кавказской железной дорогой); в-третьих, участие региона в программах приоритетного развития шахтерских территорий (инвестирование средств на уровне федерального, регионального и местного бюджетов на решение проблем ликвидации ветхого жилья, благоустройство территорий, развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов (газификация, водообеспечение и т.д.), на профессиональную переориентацию шахтеров, на развитие малого бизнеса и новых производств, не связанных с добычей угля, на реализацию мер по борьбе с безработицей); в-четвертых, устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно, а также развитие сельскохозяйственного производства по ряду направлений, таких как растениеводство и животноводство.

Основными направлениями в развитии экономики поселения в течение длительного времени были добыча высококачественных коксующихся углей и промышленное производство, в частности обогащение угля для металлургической промышленности. Сворачивание угледобычи (в связи с выработкой запасов угля и недостаточной прибыльностью отрасли) в последние годы приводит к постепенной переориентации структуры экономики поселения на предприятия обрабатывающих производств.

Поселок Горняцкий имеет предпосылки и возможности для постепенного выхода из кризиса и успешного экономического развития в будущем. Наличие на территории поселения: высококвалифицированной рабочей силы (в том числе, временно не занятой в производстве); значительный свободный производственный потенциал; наличие в ближайших городах региона крупных и конкурентно сильных на рынке промышленных предприятий, при наличии доступной транспортной системы должно привести к организации на территории поселения новых инновационных промышленных предприятий и филиалов, уже успешно функционирующих в регионе промпредприятий. Первым признаком оздоровления экономики поселения можно считать восстановление работы Центральной обогатительной фабрики «Шолоховская» с выпуском до 1,2 млн. тонн продукции в год. В качестве инвестора на первом этапе выступил крупный производитель стали - украинская фирма «Запорожсталь». Для обеспечения выпуска требуемого количества угольного концентрата на первом этапе предусматривается использование угля кузбасского месторождения, а затем планируется строительство новой шахты.

Необходимо отметить, что основанием для оптимистического прогноза в области развития поселения является действие на территории Ростовской области целого ряда программ и законов.

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов. Технологическое перевооружение промышленных и коммунальных предприятий, внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество среды обитания населения, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан.

Прогнозируемые капитальные вложения в экономику поселения уже на ближайшие годы за счет бюджетных средств сформированы на основании предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2009-2011 годы и в соответствии с предельными объемами бюджетного финансирования за счет Фонда софинансирования расходов на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на очередной финансовый год и плановый период, а также перечня объектов и работ, планируемых к осуществлению из средств субвенций федерального бюджета на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в объемах, утвержденных в составе «Комплекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса на период до 2010 года».

Развитие угледобывающей отрасли в поселении неразрывно связано с возможностью дополнительного получения эффекта (новых инвестиций) от размещения вспомогательного и сопутствующего производства и их специализированных отраслей, перерабатывающих отходы угольных шахт и обогатительных фабрик.

Одновременно постепенно проводится переориентация угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий на использование угля в качестве технологического сырья (не топлива) для получения дефицитной и конкурентоспособной продукции высокой потребительской ценности.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы области позволяет сделать вывод о ее самодостаточности в плане обеспечения действующих перерабатывающих предприятий близко добываемыми сырьевыми ресурсами.

Наличие на территории сельского поселения месторождений полезных ископаемых и активная политика государства в области строительства, в том числе, дорожного позволяет развивать добычу нерудных полезных ископаемых и производство строительных материалов, в частности, на базе следующих месторождений: Крутинское месторождение – песчаников; Горняцкое месторождение - глин.

Важной особенностью экономического развития Горняцкого сельского поселения является сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство. Растениеводческое и животноводческое производство в поселении представлено СПК «Крутинский», а также 2 фермерскими хозяйствами. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

Развито картофелеводство, садоводство, овощеводство. В отрасли животноводства ведущую роль занимает птицеводство и свиноводство.

Развитие агропромышленного комплекса базируется на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Горняцкого сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов должно основываться на расширении добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе, в том числе, на базе ООО «Калитвастройматериалы», осуществляющем выпуск кирпича, применении новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья и инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса связано с выполнением комплекса мероприятий по развитию информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий, поддержке создания и развития предприятий бытового обслуживания населения, формированию новых секторов экономики на территории поселения, таких как: развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автомагистрали М-21 «Волгоград-Кишинев», в частности, в районе населенного пункта хутор Крутинский; участие в создании межмуниципального транспортно-логистического комплекса, что особо важно в связи с наличием на территории поселения основных видов транспорта (автомобильный и железнодорожный) и крайне удобного месторасположения, развитие туристко-рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения. Одним из направлений данной деятельности является реализация и дальнейшее развитие проекта «Каянский стан» х.Погорелов. Также возможно создание туристическо - познавательного комплекса на базе ранее существовавших шахт (музей с ознакомлением туристов с процессом добычи угля).

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Горняцкого сельского поселение, границы населенных пунктов, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Горняцкий. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Горняцкое сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 9 и 10 к вышеуказанному Областному закону

Однако к настоящему времени выявлено, что территория поселения имеет сложную планировку, что является ограничивающим фактором развития населенных пунктов, а для развития необходимы значительные территории.

При таких обстоятельствах необходимо решать вопрос об изменении границ населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрено увеличение территорий населенных пунктов за счет земель сельхозназначения (494,3га):

- поселок Горняцкий на 247,5 га;

- хутор Крутинский на 133,9 га;

- хутор Погорелов на 112,9 га.

Планировочная структура населенных пунктов Горняцкого сельского поселения – система основных улиц и площадей, озелененные и водные пространства, зоны памятников истории и культуры несут историко-культурный и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие конкретному населенному пункту, черты и особенности.

В генеральном плане Горняцкого сельского поселения предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейно-компактный характер развития населенных пунктов в составе Горняцкого сельского поселения вследствие исторического расположения населенных пунктов.

Застройку жилых зон планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Следует отметить, что Горняцкое сельское поселение имеет относительно развитую социальную инфраструктуру (в поселении действуют 10 учреждений культуры: 5 библиотек, 2 дома культуры, 2 клуба, музыкальная школа). Тем не менее, она весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

К сильным сторонам сферы культуры можно отнести: наличие на территории поселения доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры, объектов историко-культурного наследия, творческих коллективов.

Однако в поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры. Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Основой для определения направления территориального развития Горняцкого сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- территория поселения имеет сложную неординарную планировку, что являлось и является ограничивающим фактором развития населенных пунктов:

- сложный рельеф, имеющий большое количество балок, шахт по добыче угля,

- проходит железнодорожная линия Волгоград-Лихая (станция Грачи СКЖД),

- проходит автомагистраль М-21-«Волгоград-Кишинев»;

- в ходе анализа современного использования выявлено, что населенные пункты располагают большими территориями, но они не пригодны для капитального строительства. Однако после проведения мероприятий по инженерной подготовке часть этой территории может стать пригодной для использования

Необходимы значительные территории для развития населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральным планом предусматривается развитие п. Горняцкий с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов: Западно-Горняцкого и Восточно-Горняцкого.

Наиболее оптимальной территорией для развития восточной части поселка является территория в южном и юго-восточном направлении населенного пункта.

Проектом генерального плана в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6 предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В кварталах 7, 8, 9, 10 генеральным планом предлагается малоэтажная жилая застройка.

Рядом с проектируемыми жилыми кварталами на месте уже существующего лесного массива планируется разбить парк. Парк станет новым местом для отдыха людей. Здесь намечается проводить народные гуляния, различные ярмарки, аттракционы и т. д. Парковая зона будет разбита на зону активного отдыха и зону кратковременного отдыха. Зона активного отдыха будет оформлена малыми архитектурными формами, газонами, станет одним из новых центров притяжения горожан.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 11 генеральным планом предлагается размещение культурно-спортивного комплекса на 1000 мест, в квартале 12 детского сада на 80 мест. В квартале 14 предлагается размещение общеобразовательной школы на 300 мест. В кварталах 13 и 15 будут расположены пожарное депо и банно-прачечный комплекс на 60 мест соответственно.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны: создание парков и скверов.

Резервируются значительные территории для муниципальных нужд.

Развитие хутора Крутинский предлагается вести в юго-восточном направлении на свободных территориях. Предлагается размещение двух коттеджных районов современного типа.

Один район состоит из 9-ти кварталов, где в 9-17 кварталах разместится индивидуальная жилая застройка. Другой район, расположенный немного южнее, состоит из 4 кварталов, где в 18-21 кварталах также планируется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В центре перспективной жилой застройки в 1 квартале планируется построить школу. Севернее школы между перспективной жилой застройкой и планируемой рекреационной зоной во 2 квартале разместится детский сад. Южнее школы в 3 квартале предлагается расположить ФАП. Рядом с ФАП и перспективной жилой застройкой планируется построить в кварталах 7 и 8 рынок и БПК соответственно.

Культурно-спортивный комплекс планируется в южной части хутора в квартале 4 рядом с перспективной жилой застройкой. Северо-восточнее КСК предусмотрено разместить: гостиницу в 5 квартале и кафе в 6 квартале.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение почти в 2 раза рекреационной зоны путем размещения парка, скверов.

Развитие хутора Погорелов предлагается вести в восточном направлении на свободных территориях.

Предлагается размещение одного коттеджного района современного типа, состоящего из 9-ти кварталов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 10 рядом с планируемой рекреационной зоной, существующей и перспективной жилой застройкой планируется построить детский сад. Восточнее детского сада в 16 квартале расположится торговый комплекс и рынок. Южнее детского сада рядом с планируемой жилой застройкой предлагается в 11 квартале разместить школу. Магазины планируются в 13 и 14 кварталах.

Культурно-спортивный комплекс предлагается юго-западнее школы в квартале 12 рядом с планируемой рекреационной зоной.

Южнее КСК рядом с перспективной жилой застройкой планируется построить в 15 квартале БПКПредлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны путем размещения парка и скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

В основу Генерального плана Горняцкого сельского поселения положена концепция устойчивого развития. Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Горняцкому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Горняцкого сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития Горняцкого сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Горняцкого сельского поселения и его населенных пунктов.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Горняцкого сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

# 3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Горняцкого сельского поселения

Задачами финансово-экономического обоснования реализации генерального плана являются:

- определение следующих характеристик мероприятий: укрупненной стоимости, временных рамок, источников финансирования;

- распределение затрат по этапам реализации.

Методика определения стоимости реализации мероприятий зависит от направлений. Конкретные объемы и источники финансирования определяются при формировании инвестиционных программ Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

1. стоимости и сроки разработки документации по планировке территорий;

2. стоимости и сроки разработки проектной документации и строительства объектов капитального строительства;

3. источники финансирования мероприятий.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- реконструкция существующих инженерных коммуникаций;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится на I квартал 2010 года.

Стоимость разработки документов по планировке территорий рассчитана по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация»,  утвержденного Постановлением Минстроя РФ от 07.06.1995г. №18-56. Базовый период цен – 1995 год. Для перехода к уровню текущих цен использован коэффициент 23,49 (Письмо Минрегиона России от 20.01.2010г. № 1289-СК/08). В расчетах использованы повышающие коэффициенты на разработку отдельных видов градостроительной документации. Окончательно затраты на разработку документации по планировке территорий должны быть определены после определения границ проектируемых участков, исходя из их площади.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства, Объекты энергетики, Объекты водоснабжения и канализации, Газооборудование и газоснабжение, Автомобильные дороги общего пользования, Городские инженерные сооружения и коммуникации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объектов равный 3,05 (Письмо Минрегиона России от 20.01.2010г. № 1289-СК/08).

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, «Справочнику стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства  (объектам-аналогам) на территории Российской Федерации и за рубежом» изданным Министерством регионального развития РФ в уровне цен по состоянию на 01.01.2009 года, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2009 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 33498-СК/08 от 13.10.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании мероприятий генерального плана определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Закрепление источников финансирования мероприятий Плана позволит распределить финансовую нагрузку между бюджетом и внебюджетными средствами. Распределение затрат по источникам финансирования должно определяться, в первую очередь, для бюджета на основании социальной эффективности, внебюджетных средств – коммерческой.

# 4. Заключительные положения

План реализации генерального плана является основой для всех городских служб по финансовому планированию мероприятий, заложенных в генеральном плане, и вступает в силу со дня его опубликования.

План реализации содержит укрупненные показатели, которые подлежат уточнению при разработке конкретных проектов и программ, а также при изменении социально-экономической ситуации.

Предложения по изменению плана реализации не могут противоречить основным положениям территориального планирования генерального плана Горняцкого сельского поселения и вносятся по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления смежных с Горняцким сельским поселением муниципальных образований, заинтересованных юридических и физических лиц.

Предложения должны содержать финансово-экономическое обоснование проведения мероприятий по нормативно-правовой подготовке, архитектурно-строительному проектированию и строительству.

В плане реализации, на основании финансово-экономического обоснования, определены:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Источниками финансирования для реализации данного плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства регионального бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Для планомерного финансирования всех направлений целесообразно, в дополнение к настоящему плану реализации, разработать целевые проекты и программы.

# 5. План реализации генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение»                 Белокалитвинского района Ростовской области.

Таблица 5.1.

| №№ п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения | 10 объектов | 2,894 | Средства бюджетов всех уровней | I этап 2009-2015 |
| 1.1.2 | Правила землепользования и застройки Горняцкого сельского поселения | 1167,5 га | 1,500 | Региональный и местный бюджет | 2012 г. |
|  | Итого |  | 4,394 |  |  |
| 1.2. Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий жилищного строительства |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1 квартал перспективной жилой застройки | 6,30 га | 0,378 | Местный бюджет, целевые программы и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 1.2.2 | 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,60 га | 0,156 |  | I этап 2009-2015 |
| 1.2.3 | 3 квартал перспективной жилой застройки | 5,00 га | 0,300 |  | I этап 2009-2015 |
| 1.2.4 | 4 квартал перспективной жилой застройки | 6,00 га | 0,360 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.5 | 5 квартал перспективной жилой застройки | 3,30 га | 0,198 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.6 | 6 квартал перспективной жилой застройки | 5,50 га | 0,330 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.7 | 7 квартал перспективной жилой застройки | 2,20 га | 0,132 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.2.8 | 8 квартал перспективной жилой застройки | 4,60 га | 0,276 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.2.9 | 9 квартал перспективной жилой застройки | 6,20 га | 0,372 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.2.10 | 10 квартал перспективной жилой застройки | 5,00 га | 0,300 | — // — | II этап 2015-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |
| 1.2.11 | 1 квартал перспективной жилой застройки | 3,40 га | 0,204 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.12 | 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,40 га | 0,144 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.13 | 3 квартал перспективной жилой застройки | 4,30 га | 0,258 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.14 | 4 квартал перспективной жилой застройки | 1,70 га | 0,102 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.15 | 5 квартал перспективной жилой застройки | 2,50 га | 0,150 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.16 | 6 квартал перспективной жилой застройки | 4,20 га | 0,252 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.17 | 7 квартал перспективной жилой застройки | 4,55 га | 0,273 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.18 | 8 квартал перспективной жилой застройки | 4,20 га | 0,252 | Местный бюджет, целевые программы и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 1.2.19 | 9 квартал перспективной жилой застройки | 4,55 га | 0,273 |  | I этап 2009-2015 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |
| 1.2.20 | 9 квартал перспективной жилой застройки | 0,80 га | 0,048 |  | I этап 2009-2015 |
| 1.2.21 | 10 квартал перспективной жилой застройки | 0,50 га | 0,030 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.22 | 11 квартал перспективной жилой застройки | 5,50 га | 0,330 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.23 | 12 квартал перспективной жилой застройки | 3,60 га | 0,216 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.24 | 13 квартал перспективной жилой застройки | 4,00 га | 0,240 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.25 | 14 квартал перспективной жилой застройки | 2,30 га | 0,138 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.26 | 15 квартал перспективной жилой застройки | 4,00 га | 0,240 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.27 | 16 квартал перспективной жилой застройки | 4,00 га | 0,240 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.28 | 17 квартал перспективной жилой застройки | 2,25 га | 0,135 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.29 | 18 квартал перспективной жилой застройки | 3,30 га | 0,198 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.30 | 19 квартал перспективной жилой застройки | 3,50 га | 0,210 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.31 | 20 квартал перспективной жилой застройки | 4,70 га | 0,282 | — // — | I этап 2009-2015 |
| 1.2.32 | 21 квартал перспективной жилой застройки | 3,20 га | 0,192 | — // — | I этап 2009-2015 |
|  | Итого | 120,15 га | 7,209 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 102,15 га | 6,129 |  |  |
|  | II этап | 18,00 га | 1,080 |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по подготовке документов по планировке территорий планируемого общественного строительства |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |
| 1.3.1 | квартал 11 (КСК на 1000 мест) | 3,30 га | 0,198 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 1.3.2 | квартал 12 (детский сад на 80 мест) | 1,80 га | 0,108 |  | II этап 2015-2029 |
| 1.3.3 | квартал 13 (пожарное депо) | 1,20 га | 0,072 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.4 | квартал 14 (школа на 300 мест) | 1,90 га | 0,114 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.5 | квартал 15 (баня на 60 мест) | 1,00 га | 0,060 | — // — | II этап 2015-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |
| 1.3.6 | квартал 10 (детский сад 25 мест) | 1,00 га | 0,060 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 1.3.7 | квартал 11 (школа 60 мест) | 2,00 га | 0,120 |  | II этап 2015-2029 |
| 1.3.8 | квартал 12 (КСК 150 мест) | 1,20 га | 0,072 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.9 | квартал 13 (магазин) | 0,20 га | 0,012 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.10 | квартал 14 (магазин) | 0,30 га | 0,018 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.11 | квартал 15 (БПК на 10 мест) | 1,00 га | 0,060 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.12 | спортивная площадка | 0,90 га | 0,054 | — // — | II этап 2015-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |
| 1.3.13 | квартал 1 (школа на 50 мест) | 2,50 га | 0,150 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.14 | квартал 2 (детский сад на 30 мест) | 0,80 га | 0,048 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.15 | квартал 3 (ФАП) | 0,50 га | 0,030 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.15 | квартал 4 (КСК на 200 мест) | 2,70 га | 0,162 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.16 | квартал 5 (гостиница на 10 мест) | 0,50 га | 0,030 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.17 | квартал 6 (кафе) | 0,40 га | 0,024 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.18 | квартал 7 (рынок) | 0,40 га | 0,024 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 1.3.19 | квартал 8 (БПК на 10 мест) | 2,25 га | 0,135 | — // — | II этап 2015-2029 |
|  | Итого: | 25,85 га | 1,551 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 0,000 |  |  |
|  | II этап | 25,85 га | 1,551 |  |  |
|  | Всего по разделам 1.2, 1.3: | 146,00 га | 8,760 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 102,15 га | 6,129 |  |  |
|  | II этап | 43,85 га | 2,631 |  |  |

Продолжение таблицы 5.1.

| №№ п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Стоимость млн. руб. |  | Источник финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектирование | строительство |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке проектной документации и строительству (реконструкции) объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по жилищному строительству |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 2,30 тыс. м2 | 1,917 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.2 | 2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 0,90 тыс. м2 | 1,403 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.3 | 3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,80 тыс. м2 | 1,734 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.4 | 4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 2,20 тыс. м2 | 1,881 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.5 | 5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,20 тыс. м2 | 1,514 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.6 | 6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 2,00 тыс. м2 | 1,807 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.7 | 7 квартал перспективной жилой застройки (малоэтажное) | 7,00 тыс. м2 | 4,376 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.8 | 8 квартал перспективной жилой застройки (малоэтажное) | 14,70 тыс. м2 | 7,868 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.9 | 9 квартал перспективной жилой застройки (малоэтажное) | 19,80 тыс. м2 | 10,181 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.10 | 10 квартал перспективной жилой застройки (малоэтажное) | 16,00 тыс. м2 | 8,458 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.1.11 | Снос существующего и разборка ветхого жилищного фонда | 18,60 тыс. м2 |  | 55,893 | Средства бюджетов всех уровней | I этап 2009-2015 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,39 тыс. м2 | 1,583 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.13 | 2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 0,98 тыс. м2 | 1,433 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.14 | 3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,76 тыс. м2 | 1,719 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.15 | 4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 0,70 тыс. м2 | 1,330 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.16 | 5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,03 тыс. м2 | 1,451 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.17 | 6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,72 тыс. м2 | 1,704 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.18 | 7 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,87 тыс. м2 | 1,759 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.19 | 8 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,72 тыс. м2 | 1,704 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.20 | 9 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,87 тыс. м2 | 1,759 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | 9 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 0,40 тыс. м2 | 1,220 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.22 | 10 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 0,20 тыс. м2 | 1,146 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.23 | 11 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 2,50 тыс. м2 | 1,991 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.24 | 12 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,60 тыс. м2 | 1,660 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.25 | 13 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,80 тыс. м2 | 1,734 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.26 | 14 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,00 тыс. м2 | 1,440 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.27 | 15 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,80 тыс. м2 | 1,734 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.28 | 16 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,80 тыс. м2 | 1,734 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.29 | 17 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,00 тыс. м2 | 1,440 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.30 | 18 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,50 тыс. м2 | 1,624 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.31 | 19 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,60 тыс. м2 | 1,660 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.32 | 20 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 2,10 тыс. м2 | 1,844 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.1.33 | 21 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,40 тыс. м2 | 1,587 |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
|  | Итого | 99,640 тыс. м2 | 76,397 | 55,893 |  |  |
|  | в том числе: I этап | 42,140 тыс. м2 | 45,513 | 55,893 |  |  |
|  | II этап | 57,500 тыс. м2 | 30,883 | 0,000 |  |  |
| 2.2. Мероприятия по общественному строительству |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | квартал 11 (КСК на 1000 мест) | 1000 мест | 5,892 | 216,250 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.2 | квартал 12 (детский сад на 80 мест) | 80 мест | 1,985 | 60,000 | Региональный, местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.3 | квартал 13 (пожарное депо) | 2 машины | 1,754 | 16,525 | Федеральный и региональный бюджет | II этап 2015-2029 |
| 2.2.4 | квартал 14 (школа на 300 мест) | 300 мест | 3,012 | 129,000 | Региональный, местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.5 | квартал 15 (баня на 60 мест) | 60 мест | 2,842 | 13,596 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | квартал 10 (детский сад 25 мест) | 25 мест | 1,177 | 18,750 | Региональный, местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.7 | квартал 11 (школа 60 мест) | 60 мест | 2,403 | 43,800 |  | II этап 2015-2029 |
| 2.2.8 | квартал 12 (КСК 150 мест) | 150 мест | 3,166 | 86,500 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.9 | квартал 15 (БПК на 10 мест) | 10 мест | 2,371 | 27,586 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.10 | спортивная площадка | 0,60 га | 0,102 | 9,800 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | квартал 1 (школа на 50 мест) | 50 мест | 2,403 | 36,500 | Региональный, местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.12 | квартал 2 (детский сад на 30 мест) | 30 мест | 1,715 | 37,800 |  | II этап 2015-2029 |
| 2.2.13 | квартал 3 (ФАП) | 1 учр-е | 0,572 | 11,250 | — // — | II этап 2015-2029 |
| 2.2.14 | квартал 4 (КСК на 200 мест) | 200 мест | 3,691 | 108,125 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.2.15 | квартал 8 (БПК на 10 мест) | 10 мест | 2,371 | 27,586 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
|  | Итого | 16 объектов | 35,454 | 843,069 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | II этап | 16 объектов | 35,454 | 843,069 |  |  |
| 2.3. Мероприятия по развитию системы инженерного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Резервуары чистой воды объемом 700 м3 | 2 шт. | 0,500 | 7,138 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.2 | Повысительная насосная станция производительностью 250 м3/час | 1 шт. | 0,992 | 2,341 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.3 | Артезианские скважины производительностью 350 м3/сут. (реконструкция) | 7 шт. | 0,713 | 7,825 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.4 | Водовод диаметром 250 мм | 10 км | 1,580 | 34,042 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.5 | Сети водопровода диаметром 110-250 мм | 79,7 км | 7,419 | 192,864 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Резервуары чистой воды объемом 150 м3 | 2 шт. | 0,172 | 2,587 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.7 | Повысительная насосная станция производительностью 92 м3/час | 1 шт. | 0,779 | 2,341 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.8 | Сети водопровода диаметром 110-225 мм | 17,6 км | 3,167 | 38,425 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Резервуары чистой воды объемом 250 м3 | 3 шт. | 0,306 | 4,109 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.10 | Повысительная насосная станция производительностью 68 м3/час | 1 шт. | 0,729 | 1,405 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.11 | Сети водопровода диаметром 110-225 мм | 19,7 км | 3,275 | 44,357 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 19,632 | 337,434 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Канализационные насосные станции производительностью до 150 м3/час | 2 шт. | 0,747 | 8,945 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.13 | Канализационные насосные станции производительностью до 100 м3/час | 7 шт. | 1,197 | 18,784 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.14 | Напорный канализационный коллектор диаметром 280 мм | 11,6 км | 3,335 | 39,234 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.15 | Сети канализации самотечные диаметром 200-315 мм | 64,5 км | 5,050 | 199,513 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.16 | Сети канализации напорные диаметром 110-225 мм | 6,6 км | 2,339 | 16,836 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | Очистные сооружения канализации производительностью 100 м3/сут. | 1 комплекс | 0,858 | 20,308 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.18 | Канализационные насосные станции производительностью до 20 м3/час | 5 шт. | 1,245 | 13,417 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.19 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 13,75 км | 4,307 | 42,278 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.20 | Сети канализации напорные диаметром 110 мм | 2,88 км | 0,965 | 5,988 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 | Очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сут. | 1 комплекс | 0,907 | 21,372 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.22 | Канализационные насосные станции производительностью до 25 м3/час | 5 шт. | 1,047 | 13,417 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.23 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 9,0 км | 2,888 | 27,673 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.24 | Сети канализации напорные диаметром 110-160 мм | 5,8 км | 1,940 | 12,982 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 26,825 | 440,747 |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Автономные источники тепла | 3 шт. | 1,443 | 14,969 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Автономные источники тепла | 3 шт. | 1,206 | 13,001 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.3.27 | Автономные источники тепла | 5 шт. | 1,483 | 21,960 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 4,132 | 49,930 |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.3.28 | Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ | 14,5 км | 0,354 | 6,860 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.29 | Вынос действующих линий ВЛ-10 кВ с заменой на ВЛЗ-10 кВ | 0,8 км | 0,145 | 0,568 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.30 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ | 2,5 км | 0,349 | 3,448 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.31 | Трансформаторные подстанции (БКТП, КТП) | 16 шт. | 0,847 | 16,809 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.32 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 24,0 км | 0,680 | 18,436 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.33 | Вынос действующих линий ВЛ-35 кВ из зоны застройки | 3,5 км | 0,526 | 8,588 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.34 | Демонтаж линий ВЛ-35 кВ | 3,15 км |  | 2,378 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.3.35 | Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ | 7,3 км | 0,254 | 3,454 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.36 | Вынос действующих линий ВЛ-10 кВ с заменой на ВЛЗ-10 кВ | 4,6 км | 0,209 | 3,264 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.37 | Трансформаторные подстанции (КТП) | 6 шт. | 0,384 | 4,624 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.38 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 12,0 км | 0,354 | 9,218 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.3.39 | Строительство воздушных одноцепных линий ВЛЗ-6 кВ | 2,0 км | 0,145 | 0,946 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.40 | Демонтаж одноцепных линий ВЛ-6 кВ | 3,0 км |  | 0,655 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.41 | Строительство воздушных двухцепных линий ВЛЗ-6 кВ | 1,8 км | 0,209 | 1,184 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.42 | Реконструкция одноцепных линий ВЛ-6 кВ в двухцепные ВЛЗ-6 кВ | 3,6 км | 0,271 | 1,992 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.43 | Трансформаторные подстанции ( КТП) | 5 шт. | 0,402 | 4,837 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.44 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 8 км | 0,354 | 6,145 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 5,483 | 93,406 |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.3.45 | ГРПШ | 15 шт. | 0,778 | 2,137 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.46 | Строительство газопровода высокого давления | 12,7 км | 1,589 | 25,279 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
| 2.3.47 | Строительство газопровода среднего давления | 17,4 км | 1,496 | 20,267 | Внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 3,863 | 47,683 |  |  |
|  | Инженерная подготовка |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.3.48 | Устройство малых мостов | 5 шт. | 2,494 | 14,950 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.3.49 | Коллекторы дождевой канализации | 2,99 км | 3,391 | 50,749 | Местный бюджет и внебюджетные средства | I этап 2009-2015 |
| 2.3.50 | Дождевая канализация | 2,13 км | 2,380 | 10,045 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
| 2.3.51 | Очистные сооружения | 2 комплекса | 2,844 | 10,157 | Местный бюджет и внебюджетные средства | II этап 2015-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.3.52 | Организация поверхностного стока | 38,4 га | 0,507 | 2,602 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Организация поверхностного стока | 51,7 га | 0,620 | 16,808 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Всего по инженерным системам: |  | 72,171 | 1074,511 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 43,175 | 683,725 |  |  |
|  | II этап |  | 28,996 | 390,786 |  |  |
|  | 2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | п. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие сети улиц и дорог местного значения | 68,7 км | 29,178 | 1506,891 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Погорелов |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Развитие сети улиц и дорог местного значения | 18,5 км | 9,817 | 584,006 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | х. Крутинский |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Развитие сети улиц и дорог местного значения | 22,1 км | 12,402 | 733,644 | Местный бюджет и внебюджетные средства | расчетный срок 2009-2029 |
|  | Итого |  | 51,398 | 2824,541 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: |  | 235,419 | 4798,014 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 119,527 | 2434,343 |  |  |
|  | II этап |  | 115,892 | 2363,671 |  |  |
|  | Общая стоимость мероприятий |  | 248,573 | 4798,014 |  |  |
|  | в том числе: I этап |  | 130,050 | 2434,343 |  |  |
|  | II этап |  | 118,523 | 2363,671 |  |  |

Сводная таблица

Мероприятия по реализации Генерального плана муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

| № п/п | Перечень мероприятий | Объемы строительства, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | I этап | II этап |
| 1. Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | Проект зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории поселения | 2,894 | 2,894 | — |
| 2 | Правила землепользования и застройки Горняцкого сельского поселения | 1,500 | 1,500 | — |
|  | Итого | 4,394 | 4,394 | 0,000 |
| 1.2., 1.3. Документы по планировке территорий |  |  |  |  |
| 1 | Территории перспективной жилой застройки | 7,209 | 6,129 | 1,080 |
| 2 | Территории планируемого общественного строительства | 1,551 | — | 1,551 |
|  | Итого | 8,760 | 6,129 | 2,631 |
| 2.1. Жилищное строительство |  |  |  |  |
|  | Жилищное строительство: |  |  |  |
| 1 | затраты на разборку жилищного фонда | 55,893 | 55,893 | — |
| 2 | разработка проектной документации | 76,397 | 45,513 | 30,883 |
|  | Итого | 132,290 | 101,407 | 30,883 |
| 2.2. Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 121,427 | — | 121,427 |
| 2 | Учреждения образования | 217,118 | — | 217,118 |
| 3 | Физкультурно-спортивные сооружения | 9,902 | — | 9,902 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства | 423,624 | — | 423,624 |
| 5 | Учреждения здравоохранения | 11,822 | — | 11,822 |
| 6 | Прочие учреждения | 94,631 | — | 94,631 |
|  | Итого | 878,523 | 0,000 | 878,523 |
| 2.3. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | 357,066 | 236,292 | 120,774 |
| 2 | Бытовая канализация | 467,572 | 301,448 | 166,124 |
| 3 | Теплоснабжение | 54,062 | 32,437 | 21,625 |
| 4 | Электроснабжение | 98,889 | 59,333 | 39,556 |
| 5 | Газоснабжение | 51,546 | 30,928 | 20,618 |
| 6 | Инженерная подготовка территории | 117,547 | 66,4622 | 51,0848 |
|  | Итого | 1146,682 | 726,900 | 419,782 |
| 2.4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Развитие основной транспортной инфраструктуры | 2875,939 | 1725,563 | 1150,375 |
|  | Итого | 2875,939 | 1725,563 | 1150,375 |
|  | Всего | 5046,588 | 2564,393 | 2482,195 |

проект

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________________г.								 N ____________

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В  соответствии с Главой 4 Градостроительного Кодекса РФ:

1. Начать подготовку проекта нормативного правового акта «Правила  землепользования и застройки Горняцкого сельского поселения» (далее – проект Правил).

2. Утвердить:

2.1.Состав комиссии по подготовке проекта Правил согласно приложению N 1.

2.2.Порядок деятельности комиссии по подготовке  проекта Правил в составе согласно приложению N 2.

2.3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил в составе согласно приложению N 3.

3. В течение ____ дней опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в ________________ и опубликовать на официальном сайте Администрации поселения (района) __________________.

Приложение 1

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА " ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы администрации сельского поселения (или Глава)

Члены комиссии:

Главный архитектор Администрации Белокалитвинского района;

Председатель комитета по управлению имуществом;

Директор МУП «Земельные ресурсы Белокалитвинского района»;

Начальник правового отдела Администрации района;

Начальник правового отдела Администрации сельского поселения;

Глава Горняцкого сельского поселения (или заместитель);

Начальник отдела транспорта, энергетики, связи и эксплуатации дорог;

Начальник ТО территориального управления Государственной противопожарной службы МЧС России;

Орган ГО и ЧС;

Руководитель ТО территориального управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по охране окружающей природной среды (Роспироднадзор) (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (по согласованию);

Руководитель ТО территориального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора РФ (по согласованию);

Руководитель органа по охране объектов культурного наследия;

Представитель организаций ЖКХ;

Руководители или представители организаций электро-, водо-, газоснабжения.

Приложение N 2

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта нормативного правового акта " Правила землепользования и застройки Горняцкого сельского поселения" (далее – проект Правил).

1.2. Комиссия по разработке проекта Правил в своей деятельности руководствуется действующими законодательствами Российской Федерации, Ростовской области, настоящим Положением.

2. Деятельность комиссии

2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил.

2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект Правил.

3. Права и обязанности председателя

комиссии

Председатель комиссии обязан:

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.

3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.

3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии.

3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний комиссии.

3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов.

3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту Правил, ставить на голосование для выработки решения для внесения в протокол.

3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.

3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.

3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.

3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта Правил.

3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта Правил.

3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

6. Права и обязанности членов комиссии

6.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии.

6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта Правил со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и  законов субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии.

Приложение N 3

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ,

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА "ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| - Сбор и анализ материалов, составляющих основу для разработки правил землепользования и застройки Горняцкого сельского поселения; | 1 мес. |
| - Разработка комплекса схем зонирования территорий Горняцкого сельского поселения по параметрам, определяющим степень действия ограничений для ведения хозяйственной деятельности, а также целесообразность установления определенных видов территориальных зон; -Установление типов и границ территориальных зон | 3 мес. |
| - Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; -Регламентация применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений | 2 мес. |
| - Согласование проекта и внесении изменений в нормативный правовой акт, анализ представленных замечаний и дополнений по проекту; | 2 мес. |
| -Внесение изменений и дополнений в проект нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Горняцкого сельского поселения»; | 1 мес. |
| - Информирование населения путём проведения общественных слушаний о содержании и предстоящем принятии нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Горняцкого сельского поселения»; | 2 мес. |
| - Предоставление на утверждение окончательного варианта нормативного правового акта «Правила землепользования и застройки территории Горняцкого сельского поселения». | 1 мес. |