АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2009 года   					                        № 68/1

пос. Горняцкий

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территории Горняцкого сельского поселения» на 2010-2012 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от «29» августа 2007 года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горняцком сельском поселении»  распоряжением Администрации Горняцкого сельского поселения от «30» апреля 2009 года  № 34 «О Порядке организации разработки и реализации муниципальной долгосрочной программы» на 2010-2012 годы с целью улучшения внешнего облика населенных пунктов Горняцкого сельского поселения, условий проживания населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие территории Горняцкого сельского поселения» на 2010-2012 годы (далее по тексту Программа)

2. Заведующему сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко:

2.1. Осуществлять координацию исполнения мероприятий Программы.

2.2.  Ежеквартально проводить подготовку информации о ходе реализации Программы.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаевой обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее постановление   вступает в силу с 01.01.2010 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения  Е.В. Хуторенко.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                  О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения Муниципальная долгосрочная ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие территории Горняцкого сельского поселения» на 2010-2012 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие территории Горняцкого сельского поселения» на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Решение Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от 29.08.2007года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горняцком сельском поселении», Постановление главы Горняцкого сельского поселения от «30» апреля 2009 года № 34 «О Порядке организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных программ» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Разработчик программы | Сектор муниципального хозяйства Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Цели Программы | Комплексное решение проблемы улучшение внешнего облика населенных пунктов Горняцкого сельского поселения, обеспечения потребности населения в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышения уровня комфортности пребывания на территории Горняцкого сельского поселения |
| Задачи программы | повышение безопасности функционирования транспортной системы: ремонт дорог, совершенствование условий содержания улично-дорожной сети; реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений установкой новых скамеек и урн; проведение капитального ремонта сетей уличного освещения Горняцкого сельского поселения; |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Перечень основных направлений и мероприятий Программы | Повышение безопасности дорожного движения Озеленение Устройство береговых сооружений на территории Горняцкого сельского поселения Уличное освещение |
| Исполнители Программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 50493,018 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 г. - областной бюджет – 666,528 тыс. руб.; - местный бюджет – 1896,06 тыс. руб. 2011 г. - областной бюджет – 33170,142 тыс. руб. - местный бюджет – 7357,25 тыс. руб. 2012 г. - областной бюджет – 4569,068 тыс. руб. - местный бюджет – 2833,97 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | -сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, улучшение транспортного обслуживания населения и дорожной инфраструктуры -повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Горняцкого сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселения (скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне; -создание эстетичного вида наружного освещения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, снижение криминогенной обстановки на улицах поселения; -повышение благоустройства зон отдыха |
| Организация контроля за исполнением программы | Мониторинг реализации основных направлений целевой муниципальной долгосрочной Программы |

РАЗДЕЛ 1

Общие положения

Комплексное развитие территории Горняцкого сельского поселения включает ремонт дорог, парковых зон, площадей,  уличное озеленение, устройство береговых сооружений, уличное освещение.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий.  Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению дорожного движения.

Анализ аварийности показал, что основными причинами наезда на пешеходов являются нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов, а также наличие неудовлетворительных дорожных условий.

Также назрела необходимость посадки зеленых насаждений, т.к. повышенная загрязненность воздуха, и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев потере декоративного вида, угрозе падения, параллельно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и благоустройству улиц.

В последнее время на территории Горняцкого сельского поселения сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению наружного освещения на территории, отрицательные тенденции обусловлены высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, снижением уровня общей культуры населения, выражающемся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Требования жителей поселения к состоянию тротуаров непрерывно растут, поэтому работы по реализации программы будут направлены на текущий ремонт внутриквартальной сети.

В настоящее время все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей.

РАЗДЕЛ 2

Основные цели и задачи программы

Основной целью разработки данной программы является улучшение внешнего облика населенных пунктов Горняцкого сельского поселения, условий проживания населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: выполнить комплексное благоустройство внутриквартальных территорий и улиц городского поселения, а именно:

Отремонтировать асфальтобетонное покрытие улиц, установить дорожные знаки, нанести разметку;

Провести озеленение, установить скамейки и урны;

Выполнить работы по устройству береговых сооружений  на территории Горняцкого сельского  поселения;

Восстановить уличное освещение;

установить малые архитектурные формы на детских площадках, обустроить спортивную площадку, отремонтировать асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов;

Программу предполагается реализовать в период с2010г по 2012годы:

1 этап 2010год

2 этап 2011год

3 этап 2012год

РАЗДЕЛ 3

Система программных мероприятий

Программа  будет осуществляться путем реализации программных мероприятий:

поселения.

Ежегодные мероприятия указаны в приложении

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составит 50493,018 тыс. рублей,  в том числе по годам:                    
2010 г. - областной бюджет – 666,528 тыс. руб.;

- местный бюджет – 1896,06  тыс. руб.

2011 г. - областной бюджет – 33170,142 тыс. руб.

- местный бюджет – 7357,25 тыс. руб.

2012 г. - областной бюджет – 4569,068 тыс. руб.

- местный бюджет – 2833,97 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» на соответствующий год.

РАЗДЕЛ 4

Нормативное обеспечение

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Постановление администрации Горняцкого сельского поселения от «30» апреля 2009 года  № 34 «О Порядке организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных программ», Решение Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от «29» августа  200 7 года № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горняцком сельском поселении»

РАЗДЕЛ 5

Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Горняцкого сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с заказчиком вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик -  Администрация Горняцкого сельского поселения помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители.

Сектор  муниципального хозяйства Администрация Горняцкого сельского поселения:

ежеквартально представляет Главе Горняцкого сельского поселения отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по установленной форме, а также по запросу – статистическую, справочную и аналитическую информацию подготовке и реализации муниципальных долгосрочных программ;

ежегодно отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Приложение к  Программе

«Комплексное развитие территории

Горняцкого сельского поселения

на 2010-2012 годы»

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий |  | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Технические средства дорожного движения (изготовление и установка дорожных знаков) |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 1.2 |  | Технические средства дорожного движения: разработка проектно-сметной документации по нанесению дорожной разметки |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 60,0 | - |  | - |  |
| 1.3. |  | Технические средства дорожного движения: нанесение дорожной разметки (пешеходный переход) |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 35,0 | - |  | - |  |
| 1.4. |  | Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог на территории поселения |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 150,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 1.5. |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Ново-Майская |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2012 гг. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 800,0 104,0 |  | 241,69 58,6 |  |
| 1.6 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Новая |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 4701,005 733,68 |  | - - |  |
| 1.7 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Новая ПК 0 – ПК 6+41 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | - | 113,63 |  | - |  |
| 1.8 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Театральная |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 4844,1 756,02 |  | - - |  |
| 1.9 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Центральная |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 2476,13 386,5 |  | - - |  |
| 1.10 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Садовая |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 845,42 131,94 |  | - - |  |
| 1.11 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Школьная |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | - - |  | 1632,41 254,77 |  |
| 1.12 |  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Советская |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | - - |  | 2478,72 386,85 |  |
| 1.13 |  | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Дзержинского |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 454,04 70,9 |  | - - |  |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обрезка сухих деревьев |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2012гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 140,0 | 60,0 |  | 80,0 |  |
| 2.2 |  | Озеленение |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 50,0 | 70,0 |  | 90,0 |  |
| 2.3 |  | Приобретение и установка урн на улицах поселения |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | - | - |  | 40,0 |  |
| 2.4 |  | Изготовление и установка скамеек |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | - | 50,0 |  | - |  |
| 3.Устройство береговых сооружений на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Устройство пожарных съездов к воде в х. Погорелов, х. Крутинский |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2012 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | - | 40,0 |  | 50,0 |  |
| 4. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капитальный ремонт сетей уличного освещения |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 832,91 130,21 |  | - - |  |
| 4.2 |  | Ремонт и восстановление сетей уличного освещения |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012г.г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 50,0 | 50,0 |  | 60,0 |  |
| 5. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и канализационных сетей |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 г г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 5.2 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Гоголя, Берегового, Динамитная, Полевого |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | 666,528 104,02 | - - |  | - - |  |
| 5.3 |  | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 г г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 41,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 5.4 |  | Строительство сетей водоснабжения ст. Грачи от водовода пос. Горняцкий – р.п. Шолоховский |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 15458,0 2412,5 |  | - - |  |
| 6. Капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Центральная д. 9 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 859,268 134,1 |  | - - |  |
| 6.2 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Центральная д. 1 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 484,557 72,5 |  | - - |  |
| 6.3 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Дзержинского д. 15 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 574,41 89,65 |  | - - |  |
| 6.4 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Дзержинского д. 10 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | - - |  | 216,248 33,75 |  |
| 6.5 |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Горького д. 83 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет Бюджет Горняцкого сельского поселения | - - | 840,302 131,62 |  | - - |  |
| 6.6 |  | Остановка общественного транспорта х. Крутинский |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 240,04 | - |  | - |  |
| 6.7 |  | Текущий ремонт пола нежилого помещения х. Крутинский, ул. Центральная 40 |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 55,0 | - |  | - |  |
| 7. Выполнение мероприятий по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Приобретение электрической сирены оповещения населения (С-40) |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010-2012 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 35,0 | 80,0 |  | 40,0 |  |
| 7.2 |  | Оснащение охранной и тревожной сигнализации объекта |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 136,0 | - |  | - |  |
| 7.3 |  | Строительство гидранта пос. Горняцкий, ул. Шахтная |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 40,0 | - |  | - |  |
| 7.4 |  | Капитальный ремонт пожарных водоемов в количестве 4 штук пос. Горняцкий |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 200,0 | - |  | - |  |
| 7.5 |  | Изготовление наглядной агитации |  | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2010 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 20,0 | - |  | - |  |

Заведующий сектора муниципального хозяйства                                                                                Е.В. Хуторенко