|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к Программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | местный | внебюджетн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по: | 157,6 |  | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 18,8 | 138,8 | УК, ТСЖ, собственники жилья |
|  | - регулировке систем отопления,водоснабжения; | 800,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |  |
|  | - утеплению входных дверей и окон; | 96,8 |  | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 0 | 96,8 |  |
|  | ВСЕГО | 1054,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов | 500,0 |  | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 59,5 | 440,5 | Администрация Горняцкого с.п. |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | не требует финансирования |  |  |
|  | ВСЕГО | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде ( Программа по установке приборов учета) | 3596,2 |  | 3598,2 |  |  |  | 428,2 | 3170,0 | ОАО «Донэнерго» «Тепловые сети», ООО «Районный Водоканал»,ОАО МРСК «Юга» «Ростовэнерго» |
| 3.2. | Установка поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде | 213,8 |  | 213,8 |  |  |  | 213,8 |  |  |
| 3.3. | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии | 192,0 |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  | 192,0 |  |
| 3.4 | Обеспечении установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилом фонде |  |  |  |  |  |  | затраты учтены в разделе "Информационное обеспечение энергосбережения" |  |  |
| 4 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | не требует финансовых средств |  |  |
|  | ИТОГО | 5 556,40 |  | 4 173,60 | 411,6 | 461,6 | 511,6 | 720,3 | 4 838,10 |  |
|  | И.о. главы Горняцкого сельского поселения |  |  |  | Е.В.Хуторенко |  |  |  |  |  |