|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» (МУК "Горняцкая клубная система") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования бюдж бюдж |  | Исполнители |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 16,0 |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |  | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1. | - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; | 16,0 |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |  |  |
|  | - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - автоматизации работы электроплит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптимизации работы вентсистем; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модернизации тепловых пунктов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утеплению входных дверей и окон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утеплению фасадов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установке водосберегающей арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  |  |  |  |  |  | финансирование не требуется |  |  |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 2.3 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергосберегающими организациями, проведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  |  |  |  |  |  | финансирование не требуется |  |  |
| 3 | Учет энергетических ресурсов | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | Главные распорядители бюджетных средств |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 4 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  |  | финансирование не требуется |  |  |
|  | ИТОГО | 266,0 |  |  |  |  |  | 266,0 |  |  |
|  | И.о главы Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  | Е.В. Хуторенко |  |  |  |  |