|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению № 70 от 25.07.2011 года "О внесении изменений в постановление администрации Горняцкого сельского поселения № 21 от 14.03.2011 г." |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система программных мероприятий по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение пос. Восточно-Горняцкий, предусмотренный скорректированным проектом ликвидации ДАО "ШУ "Горняцкое" ОАО "Ростовуголь" | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | 29 262,30 | 25 048,40 |  |  | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 4 213,90 |  |  | местный бюджет |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей | 2011-2013 гг | Администрация Горняцкого сельского поселения | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | 159,60 |  |  |  | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 | 53,20 | 56,40 | местный бюджет |
| 2 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | 5304,20 | 4720,00 |  |  | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 473,80 |  |  | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 110,40 |  |  | местный бюджет |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 34 726,10 | 34 616,50 | 53,2 | 56,4 |  |
| Заведующий сектора муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Е.В. Хуторенко |  |  |