РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 16 » октября 2012 года |  |  | № 155 . |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |
| - Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Проект подготовил:

Начальник отдела

экономики и финансов:                                                              С.А. Багаева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «16» октября 2012 года № 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.10.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения |  | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансирования |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 10183,32 |  | 10183,32 |  | 1445,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 7135,56 |  | 7135,56 |  | 565,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 78,20 |  | 78,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2969,56 |  | 2969,56 |  | 880,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 6 в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области |  |  | июль 2012 г. |  |  |  | всего |  | 575,00 |  | 575,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 495,10 |  | 495,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 53,80 |  | 53,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 8 в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | всего |  | 575,00 |  | 575,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 495,10 |  | 495,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 26,10 |  | 26,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 53,80 |  | 53,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 6 в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области |  |  | июль 2012 г. |  |  |  | всего |  | 575,20 |  | 575,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 495,20 |  | 495,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 54,00 |  | 54,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Садовая в пос. Горняцком, Белокалитвинского района Ростовской области |  |  | октябрь 2012 г. |  |  |  | всего |  | 1007,27 |  | 1007,27 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 867,26 |  | 867,26 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 140,01 |  | 140,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Советская в пос. Горняцком, Белокалитвинского района Ростовской области |  |  | октябрь 2012 г. |  |  |  | всего |  | 2953,23 |  | 2953,23 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 2542,73 |  | 2542,73 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 410,50 |  | 410,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Школьная в пос. Горняцком, Белокалитвинского района Ростовской области |  |  | октябрь 2012 г. |  |  |  | всего |  | 1944,92 |  | 1944,92 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1674,58 |  | 1674,58 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 270,35 |  | 270,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительный контроль по кап. ремонту дорог |  |  | 2012 г. |  |  |  | всего |  | 82,70 |  | 82,70 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 82,70 |  | 82,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  | 2012 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  | 2012 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 2470,00 |  | 2470,00 |  | 1445,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 565,60 |  | 565,60 |  | 565,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1904,40 |  | 1904,40 |  | 880,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |