РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «01» марта 2012 года |  |  |  |  | № 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Безопасность дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Главы Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Безопасность дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 104,  за отчетный 2011 финансовый   год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Информацию о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе  «Безопасность дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 104, за отчетный 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                  Е.В. Хуторенко

Верно:

Ведущий специалист                                                                   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 21

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | Местный бюджет | прочие исто-чники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт и восстановление сетей уличного освещения |  |  |  |  |  | 258,0 |  |  | 258,0 |  | 257,4 |  |  |  | 257,4 |  | 0,99 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 258,0 |  |  | 258,0 |  | 257,4 |  |  |  | 257,4 |  | 0,99 |  |

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                                                                            Е.В. Хуторенко

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 21

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2011 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 24 ноября 2010 года № 104,  принята с целью:  повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения; снижение роста ДТП, в том числе с участием пешеходов; улучшение транспортного обслуживания  населения и дорожной инфраструктуры; создания эстетического вида наружного освещения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.   Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий.

За 2011 года  плановый объем финансирования Программы составил:258,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 258,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 257,4 тыс. рублей (99,77 %), в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей (0%); местный бюджет – 257,4 тыс. рублей (99,77 %).

I.   Перечень завершенных в течении года мероприятий Программы

По   «Повышению безопасности дорожного движения»  выполнены следующие мероприятия:

- ремонт и восстановление сетей уличного освещения.

II. Оценка эффективности Программы

Исходя из анализа состояния аварийности по Белокалитвинскому району, необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращения количества ДТП, для чего необходимо провести мероприятия на территории Горняцкого сельского поселения:

- активизировать профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;

- активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;

- продолжить проведение на территории Горняцкого сельского  поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в ночное время суток.

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                       Е.В. Хуторенко