РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «01» марта 2012 года |  |  |  |  | № 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Главы Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   в Горняцком сельском поселении на 2011-2013 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 103,  за 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   в Горняцком сельском поселении на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 103,за отчетный  2011 финансовый год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Информацию об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы за 2011 год согласно приложению № 3.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                Е.В. Хуторенко

Верно:

Ведущий специалист                                                                 А.М. Ветохина

проект подготовил:

заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                      Е.В. Хуторенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 22

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01» января 20 12 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | прочие источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 35059,0 |  | 29916,5 | 5142,5 |  | 35058,9 |  | 29916,5 | 5142,4 |  | 1 |
| - Строительство и реконструкция муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизация твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | 33249,2 |  | 28461,3 | 4787,9 |  | 33249,2 |  | 28461,3 | 4787,9 |  | 1 |
| 1.2. Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению |  |  |  |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 1 |
| 1.3. Авторский надзор по "Объекту" - "Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения" | Осуществление контроля за ходом выполнения работ |  |  |  |  | 66,6 |  |  | 66,6 |  | 66,5 |  |  | 66,5 |  | 1 |
| - Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка проектно-сметной документации | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению |  |  |  |  | 1700,0 |  | 1455,2 | 244,8 |  | 1700,0 |  | 1455,2 | 244,8 |  | 1 |

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                                                                                                                 Е.В. Хуторенко

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 22

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении   муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

за 2011 год

В 2011 году на реализацию по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 35 059 тыс. руб., в том числе 29 916,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 142,5 – средства местного бюджета. На реализацию Программы фактически потрачено 35 059,0 тыс. руб., в том числе 29 916,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 142,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2012 года бюджетные средства освоены на 100 процентов, в том числе средства областного бюджета на 100 процентов, средства местного бюджета на 100 процентов.

Бюджетные средства, предусмотренные Программой,   направлены на капитальный ремонт разводящих сетей водопроводных и канализационных сетей  Горняцкого сельского  поселения;  на проведение авторского надзора по объекту: «Капитальный	 ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения»; разработку проектно-сметной документации.

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

За счет бюджетных средств отремонтировано  10,1 км разводящих водопроводных сетей, что снизило уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысило качество предоставляемых услуг, увеличило охват населения централизованным водоснабжением, направило на эффективное использование природных ресурсов, улучшило экологическую ситуацию в Горняцком сельском  поселении.

Проведенными мероприятиями, предусмотренными Программой, общий износ основных фондов коммунального сектора снижено до 55% процентов.

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                       Е.В. Хуторенко

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 22

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ за отчетный 2011 финансовый год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2011 год | Всего: | 2011 год |
| Целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора | % | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса | % | 75 | 0 | 0 | 0 |

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                                                                            Е.В. Хуторенко