РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 01 » марта 2012 года |  |  |  |  | № 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Главы Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 102,  за отчетный 2011 финансовый   год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Информацию об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочной программы  «Развитие сети дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 102, за отчетный 2011 финансовый год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Информацию о ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие сети дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденной Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 102, за отчетный 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложит на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                Е.В. Хуторенко

Верно:

специалист администрации                                                      А.М. Ветохина

проект  подготовил:

заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                       Е.В. Хуторенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 24

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план |  |  | факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | 7113,4 |  | 5117,2 | 1996,2 |  | 7112,8 |  | 5117,2 | 1995,6 |  | 0,99 |
| 1.Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Ново-Майская |  |  |  |  |  |  |  | 1128,9 |  | 966,3 | 162,6 |  | 1128,9 |  | 966,3 | 162,6 |  | 1 |
| 2.Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4849,3 |  | 4150,9 | 698,4 |  | 4849,2 |  | 4150,9 | 698,3 |  | 0,99 |
| 3.Ручная и механизированная уборка |  |  |  |  |  |  |  | 698,1 |  |  | 698,1 |  | 697,6 |  |  | 697,6 |  |  |
| 4. Удаление сорной растительности вокруг обочин |  |  |  |  |  |  |  | 143,4 |  |  | 143,4 |  | 143,4 |  |  | 143,4 |  | 0,99 |
| 5. Известковая окраска бордюр |  |  |  |  |  |  |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 49,7 |  |  | 49,7 |  | 1 |
| 6. Технадзор по капитальному ремонту дорог |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 1 |
| 7. Остановка общественного транспорта х. Крутинский |  |  |  |  |  |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 1 |

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                                                                                            Е.В. Хуторенко

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 24

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ за отчетный 2011 финансовый год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог  Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы»

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой | Фактически достигнутые конечные результаты, всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2011 год |
| - Протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 48,8 <*> | 48,8 <*> |
| - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения. | % | 100 | 100 |

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                                                                            Е.В. Хуторенко

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 24

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского   поселения на 2011-2013 годы»

по результатам 2011 года

В 2011 году на реализацию по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения на 2011-2013 годы» (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 7 113,4 тыс. руб., в том числе 5 117,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1996,2 – средства местного бюджета. На реализацию Программы фактически потрачено 7 112,8 тыс. руб., в том числе 5 117,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 995,6 – средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2012 года бюджетные средства освоены на 99,99  процентов, в том числе средства областного бюджета на 99,99  процентов, средства местного бюджета на 99,99   процентов.

Бюджетные средства, предусмотренные Программой, направлены на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Новая, Ново-Майская; ручную и механизированную уборку; удаление сорной растительности.

Основной целью Программы является поддержание внутрипоселковых автомобильных  дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет  строительства и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

За счет бюджетных средств отремонтировано  2,3 км автомобильных дорог.  Реализация  мероприятий, предусмотренных Программой, привела к достижению следующих результатов:

- Поддержание внутирпоселковых дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 % дорог и сооружений на них;

- Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутирпоселковых автомобильных дорог местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне 20,8 % от общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения.

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                Е.В. Хуторенко