РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «06» апреля 2012 года |  |  |  |  | № 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы»  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                  Е.В. Хуторенко

верно:

специалист администрации                                                         А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «06» апреля 2012 года № 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.04.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 21893,00 | 21887,10 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18784,50 | 18784,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 3032,60 | 3032,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 75,90 | 70,00 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | кап. вложения | май 2012г |  | всего | 2920,50 | 2920,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2514,50 | 2514,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 406,00 | 406,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | кап. вложения | 2012г |  | всего | 8710,70 | 8710,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 1210,70 | 1210,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Авторский надзор по объекту"Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения" |  | 2012г |  | всего | 5,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Строительство внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района |  | 2012г |  | всего | 10205,90 | 10205,90 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8770,00 | 8770,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 1415,90 | 1415,90 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей | кап. вложения | 2012год |  | всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |