РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «06» апреля 2012 года |  |  |  |  | № 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Горняцкого сельского поселения на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Горняцкого сельского поселения на 2010-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов экономики и финансов С.А. Багаеву.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                  Е.В. Хуторенко

верно:

специалист администрации                                                        А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «06» апреля 2012 года № 56 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по программе "Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Горняцкого сельского поселения на 2010 - 2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.04.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик- главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего |  | 203,00 | 203,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 203,00 | 203,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений (МБУК "Горняцкая клубная система") |  | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 103,00 | 103,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 103,00 | 103,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований |  | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |