РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «27» апреля 2012 года |  |  |  |  | № 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов |  |  |  |  |  |

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 12.04.2011 года № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Обеспечить контроль:

  - За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

  - За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

  - За ежедневным предоставлением специалистами сектора муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Белокалитвинского района (далее ЖКХ) информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго- и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья) независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утверждённых мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов, независимо от формы управления, к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными Открытым акционерным обществом «Донэнерго» - «Тепловые сети» в срок до 01.10.2012 года.

  - Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;

  - Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2012 года.

- Заведующей сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко:

  - Представлять отчет по Горняцкому сельскому поселению по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района;

  - Организовать с момента принятия решения о начале отопительного периода поселением ежедневный сбор информации и составления отчета по Горняцкому сельскому поселению о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Создать комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов в составе согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Комиссии проводить плановые заседания с 15 июля по 15 октября ежемесячно.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                 Е.В. Хуторенко

Проект подготовил:

Заведующий сектора

муниципального сектора                                                             Е.В. Хуторенко

Верно:

Специалист администрации                                                       А.М. Ветохина

| Приложение № 1 к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «27»_апреля_2012 года №_60_ 1. План мероприятий жилищного фонда ООО «УК «Монолит» в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс.руб | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система центрального отопления |  |  | 103,468 | Заместитель директора Рыбальченко С.В. | Средства собранные из платежей жителей дома по услуге " содержание и ремонт жилья" | 01.04.2012г. | 30.09.2012г. |
| 1.1 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 48,00 | 65,313 | " | " | " | " |
|  | Узел управления | шт. | 48,00 | 65,313 | " | " | " | " |
| 1.2 | Замена трубопровода | м/п | 65,000 | 38,155 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, 3 | м/п | 10,00 | 5,870 | " | " | " | " |
|  | ул.Чкалова, 7 | м/п | 30,00 | 17,610 | " | " | " | " |
|  | ул.Строительная, 26 | м/п | 25,00 | 14,675 | " | " | " | " |
| 2 | Система холодного водоснабжения | м/п |  | 35,807 | " | " | " | " |
| 2.1 | Замена трубопровода |  | 61,000 | 35,807 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Циолковского, 7 | м/п | 37,00 | 21,719 | " | " | " | " |
|  | ул. Центральная, 19 | м/п | 6,00 | 3,522 | " | " | " | " |
|  | ул.Луначарского, 20 | м/п | 18,00 | 10,566 | " | " | " | " |
| 3 | Система водоотведения |  |  | 4,866 | " | " | " | " |
| 3.1 | Замена трубопровода | м/п | 6,000 | 4,866 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 28 | м/п | 6,00 | 4,866 | " | " | " | " |
| 4 | Система электроснабжения |  |  | 5,461 | " | " | " | " |
| 4.1 | Смена провода | м/п |  | 5,461 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Луначарского,20 | м/п | 30,00 | 4,096 | " | " | " | " |
|  | ул.Мира, 48 | м/п | 10,00 | 1,365 | " | " | " | " |
|  | Общестроительные работы |  |  | 377,733 |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт кровли из асбоцементных листов | м² | 60,00 | 21,480 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Строительна, 26 | м² | 20,00 | 7,160 | " | " | " | " |
|  | ул.Центральная, 19 | м² | 20,00 | 7,160 | " | " | " | " |
|  | ул. Центральная, 18 | м² | 20,00 | 7,160 | " | " | " | " |
| 5.2 | Ремонт кровли из рулонных материалов | м² | 300,00 | 156,000 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Строительная,8 | м² | 200,00 | 104,000 | " | " | " | " |
|  | ул.Чкалова, 7 | м² | 50,00 | 26,000 | " | " | " | " |
|  | ул. Горького,81 | м² | 50,00 | 26,000 | " | " | " | " |
| 6 | Ремонт дымовых труб | шт | 3,00 | 6,978 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Мира, 48 | шт | 1,00 | 2,326 | " | " | " | " |
|  | ул.Центральная, 13 | шт | 1,00 | 2,326 | " | " | " | " |
|  | ул.Строительная, 24 | шт | 1,00 | 2,326 | " | " | " | " |
| 7 | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен (цоколя) | м² | 288,00 | 79,200 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 10 | м² | 96,00 | 26,400 | " | " | " | " |
|  | ул.Дзержинского, 18 | м² | 96,00 | 26,400 | " | " | " | " |
|  | ул.Дзержинского, 20 | м² | 96,00 | 26,400 |  |  |  |  |
| 8 | Замена двери | шт | 3,00 | 54,000 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная, 6 | шт | 1,00 | 18,000 | " | " | " | " |
|  | ул. Строительная, 8 | шт | 1,00 | 18,000 | " | " | " | " |
|  | ул.Дзержинского, 28 | шт | 1,00 | 18,000 | " | " | " | " |
| 9 | Ремонт подъездов | шт | 2,00 | 60,075 | " | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная, 13 | шт | 2,00 | 60,075 | " | " | " | " |
|  | Итого |  |  | 527,335 | " | " | " | " |

2. План мероприятий по подготовке жилищного фонда ТСЖ «Шахтер»

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013г. | Ед. измер. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Срок исполнения работ (дата, число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1. | Ремонт системы центрального отопления |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Циолковского д. 21 – ремонт узла управления, замена вентиля диаметр 50 мм, кв. 9, 10, 11 – Замена обратки | м | 6 |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д. 10 кв. 13 – замена стояков отопления | м | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт дымовых труб |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Центральная д. 7 кв. 9, 12, ул. Центральная д. 10 кв. 3, ул. Дзержинского д.16 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Центральная д.7 – смена обделок из листовой стали ( коньки) ул. Центральная д. 10 – частичная замена обделок из листовой стали (коньки) | п/м | 45 |  |  |  |  |
| 4. | Устройство козырьков у входа в подъезд |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Театральная д. 28, ул. Центральная д. 10, д. 12, ул. Циолковского д. 17, д.21 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 5. | Подъезды |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Театральная д. 28 – ремонт ляды ( тех. подполье) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Система электроснабжения |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Циолковского д.17, д. 21 – замена эл. провода автоматов на лестничной клетке , вынос индивидуальных эл. счетчиков в подъезд | м шт шт | 80 28 28 |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт дверных проемов |  |  | ст. содержание и ремонт жилья | Председатель правления ТСЖ «Шахтер» Черненко А.А. | 15.04.2012 | 01.10.2012 |
|  | ул. Театральная д.28, ул. Дзержинского д.16, ул. Циолковского д.17, д. 21 – смена дверных блоков | шт | 7 |  |  |  |  |

3. План мероприятий по подготовке жилого дома № 10 по ул. Строительная,

выбравшего непосредственный способ управления, к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 г.г. | ед. измерен. | Объём | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Срок исполнения работ (дата, число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заготовка угля | т | 18 | 90 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |
| 2 | Смена водопроводных труб | м | 20 | 5 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |
| 3 | Утепление оконных рам | м. кв | 100 | 0,9 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |
| 4 | Мелкий ремонт цоколя | м. кв | 150 | 3 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |
| 5 | Чистка дымоходов | шт | 6 | 0,5 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |
| 6 | Ремонт печек | шт | 4 | 4 | Собственники жилых помещений д. № 10 | май.12 | сен.12 |

4. План мероприятий по подготовке жилого дома № 3 по ул. Циолковского,

выбравшего непосредственный способ управления, к эксплуатации в осенне-зимний

период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 г.г. | ед. измерен. |  | Объём | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Срок исполнения работ (дата, число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заготовка угля |  | т | 12 | 68 | Собственники жилых помещений д. № 3 | май.12 | сен.12 |
| 2 | Утепление оконных рам |  | м. кв | 120 | 1 | Собственники жилых помещений д. № 3 | май.12 | сен.12 |
| 3 | Чистка дымоходов |  | шт | 8 | 1 | Собственники жилых помещений д. № 3 | май.12 | сен.12 |

5. План мероприятий по подготовке жилого дома № 18 по ул. Спасательная,

выбравшего непосредственный способ управления, к эксплуатации в осенне-зимний

период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 г.г. | ед. измерен. | Объём | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Срок исполнения работ (дата, число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заготовка угля | т | 16 | 70 | Собственники жилых помещений д. № 18 | май.12 | сен.12 |
| 2 | Утепление оконных рам | м. кв | 100 | 1 | Собственники жилых помещений д. № 18 | май.12 | сен.12 |
| 3 | Чистка дымоходов | шт | 8 | 1 | Собственники жилых помещений д. № 18 | май.12 | сен.12 |

Специалист администрации                                                                                                             А.М. Ветохина

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от « 27 » апреля 2012 года № _60_

Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013годов по Горняцкому сельскому поселению

1. План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов (по Белокалитвинскому району тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго» - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс.руб | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кап. ремонт теплового ввода от ТК-104/15 до ж/д№79 по ул. Горького,79 ППУ в ПЭТ Ду-57мм | тр. м | 25 | 32,1 | Дегтярев В.А. | себестоимость |  |  |
|  | Итого |  | 25 | 32,1 |  |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная №17 |  |  | 45 | Дегтярев В.А. | себестоимость |  |  |
|  | Итого |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 77,1 |  |  |  |  |

2. План мероприятий по подготовке к эксплуатации

в осенне-зимний период 2012-2013 годов общества с ограниченной ответственностью ООО «Бытовик»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс.руб | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия, проверка отопительной системы в нежилых помещениях, занимаемых ООО "Бытовик" с привлечением подрядных организаций |  |  | 1,7 | Рябченко И.Н. директор | собственные средства | 01.08.2012 | 15.09.2012 |
| 2 | Подготовка, перевод автотранспорта на осенне-зимний период | шт | 20 | 2,0 | Рябченко И.Н. директор | собственные средств | 01.09.2012 | 15.10.2012 |

Специалист администрации                                                                                                                                    А.М. Ветохина

Приложение № 3

к постановлению администрации

Горняцкого сельского поселения

От «_27»  апреля 2012 года  № 60

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний

период 2012-2013 годов по Горняцкому сельскому поселению

1.Отдел образования

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУДОД ДМШ п. Горняцкий

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 г.г. | ед. измерен. | Объём | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Срок исполнения работ (дата, число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры: вентиль воздушки | Ø 50 мм Ø 15 мм | 2 шт 2 шт | 1,0 | Дударева И.И., Борец С.В | 15.05.2012 г. | 15.05.2012 г. |
| 2 | Остекление, утепление окон, дверей |  |  |  | Дударева И.И. | 01.06.2012 г. | 01.09.2012 г. |
| 3 | Гидравлические испытания | 10 мин | 5 кг/см2 | 1,0 | Дударева И.И., Борец С.В | 15.06.2012 г. | 15.06.2012 г. |
| 4 | Промывка внутренней тепловой системы | Троекратно до осветления воды | 4 кг/см2 | 1,0 | Дударева И.И., Борец С.В | 15.06.2012 г. | 15.06.2012 г. |
| 5 | Профилактический осмотр электирической части |  |  |  | Браславский А.В. | в течении года | в течении года |
| 6 | Переосвидетельствование огнетушителей | 4 шт |  |  | Дударева И.И. | март 2012 г | март 2012 г |
| 7 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструций чердачного помещения | 257, 4 м2 |  | 26 | Дударева И.И. | март 2012 г | март 2012 г |
| 8 | Обслуживание противопожарной сигнализации |  |  | 12,8 | ООО «Рысь» | в течении года | в течении года |
| 9 | Частичная побелка, штукатурка стен, прокраска регистров |  |  |  | Дударева И.И. | июнь 2012 г | август 2012 г |
| 10 | Ремонт теплоизоляции |  |  |  | Дударева И.И., Борец С.В. | май 2012 г | май 2012 г |
| 11 | Обучение по противопожарной безопасности |  |  | 1,8 | Дударева И.И. | декабрь 2012 г | декабрь 2012 г |
| 12 | Проверка знаний: - по теплу - по электрохозяйству |  |  | 9,0 | Дударева И.И., Борец С.В. Дударева И.И., Борец С,В. | сентябрь 2012 г сентябрь 2012 г | сентябрь 2012 г сентябрь 2012 г |
| 13 | Опресовка тепловой системы |  |  | 2,0 | Дударева И.И., Борец С.В. | май 2012 г | май 2012 г |

2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ  ООШ Погореловская

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс.руб | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Чистка дымоходов |  |  | финансирование не требует | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | май 2012 г. |
| 2 | Ревизия котлов |  |  | финансирование не требует | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | май 2012 г. |
| 3 | Ревизия насосов |  |  | финансирование не требует | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | май 2012 г. |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы |  |  | 800,0 | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | сентябрь 2012 г. |
| 5 | Испытание устройств обеспечивающих безопасность работы котельной |  |  | финансирование не требует | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | апрель 2012 г. |
| 6 | Обучение кочегара | чел | 1 | 3,2 | директор Л.П. Орехова кочегар Ковалев А.Г. |  | май 2012 г. | апрель 2012 г. |
| 7 | Завоз угля |  |  |  | директор Л.П. Орехова |  | май 2012 г. | сентябрь 2012 г. |

3. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ  ООШ Крутинская

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс.руб | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Завоз угля | т | 139,5 | 655,7 | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.09.2012 г |
| 2 | Завоз дров | куб.м | 3 | 2,0 | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.09.2012 г |
| 3 | Установка резервной емкости в котельную (при наличии финансирования) | шт | 1 | 65-70 (при наличии финансирования) | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.10.2012 г |
| 4 | Ремонт теплотрассы (при наличии финансирования) | п.м | 250 | 500 (при наличии финансирования) | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.10.2012 г |
| 5 | Перекрытие крыши котельной (при наличии финансирования) | кв.м | 160 | 65-70 (при наличии финансирования) | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.09.2012 г |
| 6 | Косметический ремонт котельной | шт | 1 | 0,0 | Иванова В.Н. директор | местный бюджет |  | 01.09.2012 г |

4. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ СОШ № 9

| №п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | источник финансирования | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пормывка и опресовка отопительной системы | шт | 1 | без средств | Гулова Н.Н. |  | 11.06.2012 | 18.06.2012 |
| 2 | Чистка дымоходов | шт | 1 | без средств | Гулова Н.Н. |  | 16.04.2012 | 18.04.2012 |

5. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ СОШ № 10

| №п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | источник финансирования | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пормывка и опресовка отопительной системы | шт | 105,7 | не требует финансов | Мельник А.В. Завхоз |  | май 2012 | июнь 2012 |
| 2 | Частичная замена радиаторов отопления | шт |  | 10 | Мельник А.В. Завхоз | местный бюджет | июнь 2012 | июль 2012 |
| 3 | Ревизия кранов на системе отопления |  |  | не требует финансов | Мельник А.В. Завхоз |  | май 2012 | июнь 2012 |

6. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ СОШ № 11

| № п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | источник финансирования | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закупка угля марки АС | тон. | 228 | 1256769,0 | Н.С.Бондарева, завхоз | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 15.10.2012 г. |
| 2 | Обучение ответственных за теплоснабжение и электробезопасность | чел | 5 | 13500,0 | В.Н. Пигарева, директор | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |
| 3 | Ремонт котельной (текущий): чистка дымоходов, обмуровка котлов, побелка, ревизия насосов, промывка и опрессовка труб, гидравлические испытания в пределах котельной и наружных тепловых сетей, испытание теплоснабжения, отопления и вентиляции котельной; испытание устройств обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молнеезащиту и противокоррозийную защиту сооружений котельной; комплексное опробирование котельной. |  |  |  | Н.С.Бондарева, завхоз | Не требует финансовых затрат |  |  |
|  | Замена труб отопления диам. 100 мм. | м.п. | 16 | 3920= |  | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |
|  | Замена труб отопления диам 50 мм. | м.п. | 16 | 2544= |  | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |
| 4. | Энергоаудит |  |  | 162000= | В.Н. Пигарева, директор | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |
| 5. | Ревизия, ремонт электрооборудования и электроснабжающей системы котельной: ревизия силовых и осветительных электроустановок; выборочный монтаж. Демонтаж, ремонт распредкоробок, предохранительных щитов, клеммников и осветительной арматуры; проверка и ремонт пускорегулирующей аппаратуры; выборочный демонтаж и монтаж светильников с количеством ламп до пяти; выполнение простых слесарных, монтажных и плотницких работ при обслуживании и ремонте электрооборудования |  |  |  | Н.С.Бондарева, завхоз | Не требует финансовых затрат | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |
| 6 | Проверка и измерение сопротивления изоляции распределительных сетей, электрооборудования | услуга | 1 | 3185= | Н.С.Бондарева, завхоз | Местный бюджет | с 01.01.2012 г | до 30.06.2012 г. |
| 7 | Текущий ремонт школы: побелка, покраска учебных кабинетов, рекреаций. |  |  | 26900= | Н.С.Бондарева, завхоз | Местный бюджет | с 01.01.2012 г. | до 30.06.2012 г. |

6. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБУК «Горняцкая клубная система»

| №п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | источник финансирования | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подвоз угля | тонн | 100 | 330,0 | Волосова Е.Н., Баканова З.А., Поволцкая Л.Е. | бюджет | 25.04.2012 | 15.10.2012 |
| 2. | Проведение подготовительных работ и испытаний отопительной системы |  |  |  | Сапович А.Н.. |  | 01.06.2012 | 01.09.2012 |
| 3. | Замена колосников в отопительном котле | шт. | 1 | 1,0 | Баканова З.А. | бюджет | 01.06.2012 | 01.09.2012 |
| 4. | Подвоз дров | куб. | 15 | 13,5 | Сапович А.Н. | бюджет | 01.07.2012 | 01.09.2012 |
| 5. | Замена колосников в отопительном котле КСГ-31,5 | шт. | 2 | 2,0 | Поволоцкая Л. | бюджет | 01.06.2012 | 01.09.2012 |
| 6. | Замеры сопротивления сети в учреждениях МБУК Горняцкая КС | уст. | 4 | 6,0 | Сапович А.Н. | бюджет | 01.04.2012 | 31.05.2012 |
| 7. | Обучение ответственных лиц за теплоснабжение |  | 2 | 3,0 | Терехов И.И., Баканова З.А. |  | 16.07.2012 | 16.08.2012 |
| 8. | Оформление и подписание документов о готовности к отопительному сезону |  |  |  | Сапович А.Н. |  | 15.06.2012 | 01.10.2012 |

7. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБУК МЦР Библиотека пос. Горняцкий

| № п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | источник финансирования | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Покраска труб | м. кв. | 10 | 0,5 | Никулина Г.И. | собственные средства | июнь 2012 | июль 2012 |
| 2 | Частичная замена радиаторов отопления | шт. |  | 0,5 | Мельник А.В. Завхоз | собственные средства | июнь 2012 | июль 2012 |
| 3 | Ревизия кранов на системе отопления |  |  | 0,5 | Мельник А.В. Завхоз | собственные средства | июль 2012 | август 2012 |

8. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБДОУ ДС № 52 «Росинка»

| № п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Промывка отопительной системы | м. куб. | 3,0 | 270,00 руб. | Завхоз Зуева Г.В. Кочегар Фролов С.А. | 22.04.2012г. | 31.05.2012г. |
| 2 | Опресовка отопительной системы | м. куб. | 3,0 | 270,00 руб. | Завхоз Зуева Г.В. Кочегар Фролов С.А. | 22.04.2012г. | 31.05.2012г. |
| 3 | Гидравлическое испытание | м. | 660,5 | 270,00 руб | Завхоз Зуева Г.В. Кочегар Фролов С.А. | 22.04.2012г. | 31.05.2012г. |
| 4 | Поверка дымохода | шт. | 1 | Финансирование не требуется | Завхоз Зуева Г.В. Кочегар Фролов С.А. | 18.04.2012г. | 22.04.2012г. |
| 5 | Обучение кочегаров (машинистов котельной) | обучение | 4 | Финансирование не требуется | Завхоз Зуева Г.В. | 15.10.2011г. | 15.10.2012г. |
| 6 | Обучение ответственного по электорохозяйству | обучение | 2 | 3 600,00 руб. | Заведующий Букина В.А. Кочегар Руднев А.Н. | 23.08.2011г. | 31.05.2012г. |
| 7 | Обучение ответственного по теплу | обучение | 2 | 3 600,00 руб. | Завхоз Зуева Г.В. Кочегар Фролов С.А. | 23.08.2011г. | 31.05.2012г. |
| 8 | Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | учреждение | 1 | 1 069,00 руб. | Заведующий Букина В.А. | 01.07.2011г. | 31.05.2012г. |

9. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБДОУ ДС № 25 «Ручеек»

| № п.п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | ед. изм. | объем | финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб) | ответственный | дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Промывка отопительной системы | м. куб. | 3,0 | Финансирование не требуется | Заведующий Кочегар Маляренко Г.С. | 22.04.2012г. | 22.06.2012г. |
| 2 | Опрессовка отопительной системы | м. куб. | 3,0 | 2 700,00руб. | Заведующий Кочегар Маляренко Г.С. | 22.04.2012г. | 22.06.2012г. |
| 3 | Гидравлическое испытание | м. | 700,5 | 2 700,00 руб. | Заведующий Кочегар Маляренко Г.С. | 22.04.2012г. | 22.06.2012г. |
| 4 | Поверка дымохода | шт. | 1 | Финансирование не требуется | Заведующий Кочегар Маляренко Г.С. | 19.04.2012г. | 22.04.2012г. |
| 5 | Обучение кочегаров (машинистов котельной) | обучение | 4 | Финансирование не требуется | Заведующий | 15.10.2011г. | 15.10.2012г. |
| 6 | Обучение ответственного по электорохозяйству | обучение | 2 | 3 200,00 руб. | Заведующий Кочегар Маляренко Г.С. | 23.08.2011г. | 23.08.2012г. |
| 7 | Обучение ответственного по теплу | обучение | 2 | 3 200,00 руб. | Заведующий | 23.08.2011г. | 23.08.2012г. |
| 8 | Проведение электроизмерительных работ электрооборудования | учреждение | 1 | 1 069,00 руб. | Заведующий | 01.07.2011г. | 01.07.2012г. |

10. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБДОУ ДС №  71 «Буратино»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | Ед.изм | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт кровли | кв. м | 270 | 100 | Залога Е.А. | местный бюджет | апрель 2012 г. | май 2012 г. |

11. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

Шахтинского филиала  ГКУЗ психиатрическое отделение № 3

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | Ед. изм | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Плановая ревизия запорной арматуры | шт. | Кран воздушный на трубопроводе - 3 |  | Зав.хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 18.04.2012 | 19.08.2012 |
|  |  |  | Кран воздушный на калориферных узлах - 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | Кран проходной на калориферных узлах - 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентили на калориферных узлах - 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | Задвижки О100мм на трубопроводах - 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | Задвижки О50мм на калориферных узлах - 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Плановая очередная проверка знаний по правилам технической эксплуатации тепловых установок | усл. | 1 | 2424 | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 22.07.2011 | 22.07.2012 |
| 3 | Ревизия и ремонт внутренней отопительной системы | шт. | Демонтаж стояка в палате №1 - 1 |  | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. | Подрядная организация ООО «РосСтройПодряд» | 18.04.2012 | 19.08.2012 |
|  |  | шт. | Радиаторы (палаты №10, №13, сестринская, комната отдыха, приёмное отделение, лестничная площадка 1этаж) - 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Осмотр внутренней тепловой системы с составлением актов осмотра | шт. | Радиаторы – 110 |  | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 18.04.2012 | 01.05.2012 |
|  |  | м | Отопительная труба - 900 |  |  |  | 19.08.2012 | 01.09.2012 |
| 5 | Гидропневматическая промывка отопительной системы |  |  |  | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 19.04.2012 | 19.04.2012 |
| 6 | Гидравлические мероприятия |  |  |  | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 19.04.2012 | 19.04.2012 |
| 7 | Получение паспортов готовности к отопительному сезону |  |  |  | Зав. хозяйством Фахрисламова В.Н. |  | 01.09.2012 | 30.09.2012 |

12. План мероприятий по подготовке техники к эксплуатации

в осенне-зимний период 2012-2013 годов  амбулатории пос. Горняцкий:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 г. | Ед. изм | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Опрессовка, промывка системы отопления |  |  |  | завхоз амбулатории |  | 3 кв.2012 | 3 кв.2012 |
| 2. | Утепление окон и дверей |  |  |  | завхоз амбулатории |  | 3 кв.2012 | 3 кв.2012 |
| 3. | Остекление окон |  |  |  | завхоз амбулатории |  | 3 кв.2012 | 3 кв.2012 |

Специалист администрации                                                                                                                             А.М. Ветохина

Приложение № 4 к Постановлению администрации Горняцкого сельского поселения от «27» апреля 2012 года № 60

Информация

о включении систем теплоснабжения

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения

по состоянию на ___________________

(дата)

| Наименование муниципальных образований | Котельные всех форм собственности, единиц |  | Лечебные учреждения (здания, единиц) |  | Дошкольные учреждения (здания, единиц) |  | Учебные учреждения (здания, единиц) |  |  | Детские дома (здания, единиц) |  |  | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего |  | включено | всего |  | включено | процент |

Специалист администрации                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 5 к постановлению администрации Горняцкого сельского поселения от «27» апреля 2012 года № 60

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского

| поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов 1. | Хуторенко Е.В. | - заведующий сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зимовнова В.В. | - специалист первой категории администрации Горняцкого сельского поселения |
| 3. | Туранская Е.В. | - инспектор сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения |
| 4. | Вчерашнева И.В. | - специалист администрации Горняцкого сельского поселения х. Крутинский |
| 5. | Дегтярев В.А. | - мастер котельной № 17 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей |
| 6. | Рыбальченко С.В. | Заместитель генерального директора ООО «УК «Монолит» пос. Горняцкий |
| 7. | Крученко В.Н. | - И.о. начальника Белокалитвинского участка ГУ РО «УЭГВ» филиала «Шахтинский» |
| 8. | Карпов Г.В. | - мастер участка филиала ОАО «Донэнерго» КМЭС БК РЭС пос. Горняцкий |

Специалист администрации                                                          А.М. Ветохина