РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 27 » июня 2012 года |  |  | № 85 . |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Горняцкого сельского поселения № 102 от 24.11.2010 года |  |  |  |

В соответствии с совместным приказом Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ от 29.12.2010 года № 194н/701 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов» и постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 30.04.2009 года № 34  «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение № 1 постановления Администрации Горняцкого сельского поселения № 102 от 24.11.2010 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком  сельском поселении  на 2011 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Горняцкого

сельского поселения					                     О.П. Снисаренко

верно:

специалист Администрации                                                      А.М. Ветохина

- Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого сельского поселения

от «27» июня 2012 года № 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНЯЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2011-2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНЯЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2011-2014 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Разработчик программы | Сектор муниципального хозяйства Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Цели Программы | Повышение эффективности функционирования внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них в Горняцком сельском поселении, ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории Горняцкого сельского поселения. |
| Задачи программы | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Структура Программы. Перечень основных направлений и мероприятий Программы | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011 - 2014". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий, с указанием объемов финансирования Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них; - мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них; - мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дороги тротуаров и искусственных сооружений на них; мероприятия по строительству и реконструкции и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них. |
| Исполнители Программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 32 929,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011г. - 7 113,2 тыс. рублей: - областной бюджет - 5 117,2 тыс. руб. - местный бюджет - 1996,0 тыс. руб. 2012г.- 5 414,3 тыс. рублей: -областной бюджет - 4 661,5 тыс. руб. - местный бюджет - 752,8 тыс. руб. 2013г. - 18 931,8 тыс. рублей: - областной бюджет - 15 000,31 тыс.руб. - местный бюджет - 3 931,45 тыс. руб. 2014г.- 1470,5 тыс. рублей: - областной бюджет - 0,00 тыс. руб. - местный бюджет - 1470,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов Решений «О бюджете Горняцкого сельского поселения». |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - реализация мероприятий Программы приведет конечные результаты к достижению следующих результатов: - процент внутрипоселковых автомобильных дорог находящихся на содержании, от общей протяженности сети внутрипоселковых автомобильных дорог - 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Горняцкого сельского поселения. Мониторинг реализации основных направлений целевой муниципальной долгосрочной Программы |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог Горняцкого сельского поселения составляет 63,47 километров, в том числе находящихся в муниципальной собственности, - 13,23 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог Горняцкого сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутрипоселковых автомобильных дорог и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения на территории Горняцкого сельского поселения, ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории Горняцкого сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

использование субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы - 2011-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и увеличение показателя " протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

- Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 48,8 <*> | 50,0 <*> | 55,6 <*> | 55,6 <*> |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных региональными целевыми программами.

- Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Горняцкого сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Горняцкого сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Решением собрания депутатов Горняцкого сельского поселения № 22 от 29.08.2007 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Горняцком  сельском поселении».

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне 20,8 % от общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Приложение № 1  к  Программе

«Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в

Горняцком сельском  поселении

на 2011-2014 годы»

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Ново-Майская | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет | 966,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 162,6 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Новая | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г. | Областной бюджет | 4150,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 698,3 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Новая ПК 0 - ПК 6+41 | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 140,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Театральная | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 г. | Областной бюджет |  |  | 5918,6 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 955,5 |  |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Центральная | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012-2013 г. | Областной бюджет |  | 2787,7 | 3025,6 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 488,4 |  |
| 6 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Садовая | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 г. | Областной бюджет |  |  | 1032,95 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 166,75 |  |
| 7 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Школьная | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 г. | Областной бюджет |  |  | 1994,6 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 321,9 |  |
| 8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ул. Советская | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2013 г. | Областной бюджет |  |  | 3028,56 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 488,9 |  |
| 9 | Ручная и механизированная уборка | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2014 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 697,6 | 443,6 | 600,0 | 650,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Поддержание обочин, откосов в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой на полигон | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г. | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 171,3 |  |  |
| 11 | Скашивание травы на обочинах, откосах, вырубка деревьев и кустарников с уборкой порубочных материалов | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2014 гг | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 143,4 |  | 171,6 | 200,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 152,9 |  |  |
|  | Известковая окраска бордюр | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011-2012, 2014 гг. | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 49,7 |  | 60,0 | 70,0 |
| 12 | Устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий автомобильных дорог горняцкого сельского поселения холодной асфальтобетонной смесью | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012-2014 гг | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  | 316,1 | 400,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 100,0 |  |  |
| 13 | Технадзор по капитальному ремонту дорог | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011, 2013-2014 | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 100,0 |  | 222,3 | 150,5 |
| 14 | Остановка общественного транспорта х. Крутинский | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2011 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения | 144,4 |  |  |  |
| 15 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части грунтовых дорог Горняцкого сельского поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Областной бюджет |  | 141,4 |  |  |
| 16 | Составление смет на ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  | 48,0 |  |  |
| 17 | Уборка снега с проезжей части автомобильных дорог Горняцкого сельского поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  | 50,0 |  |  |
| 18 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 8 территории в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  | 55,772 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 345,462 |  |  |
| 19 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 11 территории в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  | 83,428 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 516,775 |  |  |
| 20 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 6 территории в пос. Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2012 г | Бюджет Горняцкого сельского поселения |  | 71,995 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 445,955 |  |  |
| ИТОГО по годам: |  |  |  |  | 7113,2 | 5414,3 | 18 931,8 | 1470,5 |
| Областной бюджет: |  |  |  |  | 5117,2 | 4661,5 | 15 000,31 |  |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения: |  |  |  |  | 1 996,0 | 752,8 | 3 931,45 | 1470,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32 929,76 |  |  |  |
| в том числе Областной бюджет |  |  |  |  | 24779,01 |  |  |  |
| Бюджет Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  | 8 150,75 |  |  |  |

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                                                                 Е.В. Хуторенко

Приложение № 2 к Программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении  на 2011 - 2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении  на  2011 - 2014 годы» (далее - Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Администрацией Горняцкого сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                      Е.В. Хуторенко