РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 16 » июля 2012 года |  |  | № 95 . |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 г. № 34 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 16 июля 2012 года № 95 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.07.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 27857,70 | 27857,70 | 1381,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24538,40 | 24538,40 | 1154,90 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 2910,70 | 2910,70 | 186,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 408,70 | 408,70 | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | кап. вложения | май 2012 года | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 2920,50 | 2920,50 | 1341,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2514,50 | 2514,50 | 1154,90 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 406,00 | 406,00 | 186,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района | кап. вложения | 2012г | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 8710,90 | 8710,90 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 1210,70 | 1210,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,20 | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Авторский надзор по объекту"Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения" | прочие расходы | 2012г | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 5,90 | 5,90 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,90 | 5,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Строительство внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района | кап. вложения | 2012г | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 15817,90 | 15817,90 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 14523,90 | 14523,90 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 1294,00 | 1294,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "Строительство внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района" | прочие расходы | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Авторский надзор за строительством внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района | прочие расходы | 2012г | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 29,10 | 29,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 29,10 | 29,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Строительный контроль за строительством внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района | прочие расходы | 2012г | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 203,40 | 203,40 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 203,50 | 203,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Изготовление расчетных схем газификации ст.Грачи | прочие расходы | 2012год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей | кап. вложения | 2012год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |