РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.07.2013 |  | № 133 . |  |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013-2015  годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава  поселения                                                                О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Начальник отдела

экономики и финансов                                                      С.А. Багаева

04.07.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 05.07.2013 года № 133

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по программе «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015 годы»

по состоянию на 01.07.2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик- главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  | всего | 1998,10 | 1956,10 | 1052,90 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1998,10 | 1956,10 | 1052,90 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Мероприятия по уличному (наружному) освещению | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 1482,20 | 1482,20 | 614,80 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1482,20 | 1482,20 | 614,80 |  |
|  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Мероприятия по озеленению поселения | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 160,00 | 160,00 | 159,20 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 160,00 | 160,00 | 159,20 |  |
|  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 100,00 | 100,00 | 96,70 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 96,70 |  |
|  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятия по благоустройству поселения | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 255,90 | 213,90 | 182,20 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 255,90 | 213,90 | 182,20 |  |
|  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Заведующий сектором муниципального хозяйства                                                                Е.В. Хуторенко