РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.04.2013 года |  | № 67 . |  | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава поселения                                                             О.П. Снисаренко

- Постановление вносит

- Начальник отдела

- экономики и финансов                                                       С.А. Багаева

- 01.04.2013 года

- Верно: Согласованно

- Ведущий специалист                                                           А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 12.04.2013 года № 67 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» по состоянию на 01.04.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 2131,50 |  | 2131,50 |  | 148,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1251,30 |  | 1251,30 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 880,20 |  | 880,20 |  | 148,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории |  | июль 2013г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 717,50 |  | 717,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 674,40 |  | 674,40 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 43,10 |  | 43,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Сметная документация на ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. М. Горького д.81, д.83 в пос. Горняцкий |  | 2013г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 16,10 |  | 16,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,10 |  | 16,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Сметная документация на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог |  | 2013г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 9,80 |  | 9,80 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,80 |  | 9,80 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 1388,10 |  | 1388,10 |  | 148,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 576,90 |  | 576,90 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 811,20 |  | 811,20 |  | 148,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |