РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.04.2013 года |  | № 70 . |  | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава поселения                                                             О.П. Снисаренко

- Постановление вносит

- Начальник отдела

- экономики и финансов                                                       С.А. Багаева

- 01.04.2013 года

- Верно: Согласованно

- Ведущий специалист                                                           А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 12.04.2013 года № 70 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.04.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения |  | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансирования |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей |  |  | 2013 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |