РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 07 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 № 103 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы поселения                                                     Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                      А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.01.2014 года № 07

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 24 ноября 2010 года № 103,  принята с целью:

обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

За 2013 года  уточненный объем финансирования Программы составил: 60,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 60,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 60,0 тыс. рублей (100 %), в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей (0 %); областной бюджет - 0,0 тыс. рублей (0%); местный бюджет - 60,0 тыс. рублей (100 %).

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы за  2013  год

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 1 | Приобретение передвижной электростанции | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                    А.М. Ветохина