РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 09 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2015 годах» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012г. №132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.04.2013 № 92 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы поселения                                                          Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                              А.М. Ветохина

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 09.01.2014 года № 09

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2015 годах»

за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 87748,42 | 76484,44 | 10476,60 | 787,38 |  | 87748,42 | 76484,44 | 10476,60 | 787,38 |  | 80751,7 | 74167,3 | 5844,6 | 739,8 |  |  |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 87748,42 | 76484,44 | 10476,60 | 787,38 |  | 87748,42 | 76484,44 | 10476,60 | 787,38 |  | 80751,7 | 74167,3 | 5844,6 | 739,8 |  | 6996,6- в связи с не поступлением средств ФСР областного бюджета |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Ведущий специалист                                                                                                      А.М. Ветохина

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2013-2015 годах» за 2013 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 24.04.2013 № 92,  принята с целью:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

За 2013 года  плановый объем финансирования Программы составил: 87748,42 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 76484,44 тыс. рублей;   областной бюджет - 10476,60 тыс. рублей;   бюджет района - 787,38 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 40113,1 тыс. рублей (48,7%), в том числе: областной бюджет - 35076,7 тыс. рублей (45,4%); местный бюджет - 4897,9 тыс. рублей (99,3 %).

За 2013 год в связи с не поступлением средств ФСР областного бюджета выполнены не в полном объеме основные задачи программы:

- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Горняцкого сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2007 года, подлежащими сносу.

Ведущий специалист                                                               А.М. Ветохина