РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года | № 14 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения на 2012-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие жилищного хозяйства  на территории Горняцкого сельского поселения на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 01.11.2011 года № 122/1 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы  поселения                                                                Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                                  А.М. Ветохина

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 09.01.2014 года № 14

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского   поселения на 2012-2015 годы»

по результатам 2013 года

В 2013 году на реализацию по муниципальной долгосрочной муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения на 2012-2015 годы» (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 3106,00  тыс. руб., в том числе 2901,10 тыс. руб. - средства областного бюджета, 204,90 - средства местного бюджета. На реализацию Программы фактически потрачено 2875,00 тыс. руб., в том числе 2675,90 тыс. руб. - средства областного бюджета, 199,10 - средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2014 года бюджетные средства освоены на 92,6  процентов, в том числе средства областного бюджета на 92,2 процента, средства местного бюджета на 97,2   процента. Неполное освоение бюджетных средств связано с не поступлением средств ФСР областного бюджета.

Основной целью Программы является обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в целях приведения их в нормативное техническое состояние.

Создание условий для управления многоквартирными домами.

Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирном доме управляющих организаций за счет средств областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация  мероприятий, предусмотренных Программой, привела к достижению следующих результатов:

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год «Развитие жилищного хозяйства на территории Горняцкого сельского поселения на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 3106,0 |  | 2901,1 | 204,9 |  | 3106,0 |  | 2901,1 | 204,9 |  | 2875,0 |  | 2675,9 | 199,1 |  | 231,0 |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Горняцкого сельского поселения | 3106,0 |  | 2901,1 | 204,9 |  | 3106,0 |  | 2901,1 | 204,9 |  | 2875,0 |  | 2675,9 | 199,1 |  | 231,0 - не поступление средств ФСР областного бюджета |

Ведущий специалист                                                                                                                А.М. Ветохина