РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 15 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015  годы», утвержденной постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 16.10.2012 № 166 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы поселения                                                          Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                              А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 09.01.2014 года № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по программе «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015 годы» за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
|  |  |  |  | вс его |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 2235,2 |  |  |  | 2235,2 |  | 2185,2 |  |  |  | 2185,2 |  |  | 2122,9 |  |  | 2122,9 |  | 62,3 |  |
| 1 | Мероприятия по уличному (наружному) освещению |  |  | 1547,8 |  |  |  | 1547,8 |  | 1497,8 |  |  |  | 1497,8 |  |  | 1437,0 |  |  | 1437,0 |  | 60,8- за декабрь не выставлен счет ресурсоснабжающей организацией |  |
| 2 | Мероприятия по озеленению поселения |  |  | 332,2 |  |  |  | 332,2 |  | 332,2 |  |  |  | 332,2 |  |  | 332,2 |  |  | 332,2 |  | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  |  | 96,7 |  |  |  | 96,7 |  | 96,7 |  |  |  | 96,7 |  |  | 96,7 |  |  | 96,7 |  | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятия по благоустройству поселения |  |  | 258,5 |  |  |  | 258,5 |  | 258,5 |  |  |  | 258,5 |  |  | 257,0 |  |  | 257,0 |  | 1,5 |  |

Ведущий специалист                                                                                                     А.М. Ветохина

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015  годы» за 2013 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения на 2013 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 16.10.2012 № 166,  принята с целью:

- озеленение населенных пунктов Горняцкого сельского поселения,      обустройство и содержание детских и спортивных площадок;

- поддержание  на соответствующем уровне места захоронений;

- содержание на соответствующем уровне братских могил и памятников;

- отлов бродячих собак на территории Горняцкого сельского поселения.

За 2013 года  уточненный плановый объем финансирования Программы составил: 2185,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;   областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;   местный бюджет  - 2185,2,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 2122,9 тыс. рублей (97%), в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей (0%); местный бюджет - 2122,9 тыс. рублей (97 %).

За 2013 год в связи с не своевременным предоставлением счета за потребленную электроэнергию за декабрь освоение объемов средств выполнено не в полном объеме.

Решены основные задачи программы:

-  содержания уличного освещения;

- озеленение населенных пунктов Горняцкого сельского поселения, обустройство и содержание детских и спортивных площадок;

- поддержание  на соответствующем уровне места захоронений;

- содержание на соответствующем уровне братских могил и памятников;

- отлов бродячих собак на территории Горняцкого сельского поселения.

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина