РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2014 года |  | № 182 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2014 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев  2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                         О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист					 	   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2014 года № 182

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев  2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Хуторенко Е.В. | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 625,9 | 393,5 | 625,9 |
| 2 | 2. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | 3. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения», по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки на проведение проектных работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год) | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Театральная, п. Горняцкий Белокалитвинский район | Хуторенко Е.В. | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная, п. Горняцкий Белокалитвинский район | Хуторенко Е.В. | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительный контроль | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» изготовление сметной и технической документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Изготовление сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Строительная, п. Горняцкий Белокалитвинского района | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Изготовление сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул. М.Горького, п. Горняцкий Белокалитвинского района | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Изготовление сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Мира, п. Горняцкий Белокалитвинского района | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Изготовление сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов поселения | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство остановочной и посадочной площадки, остановочного павильона ст. Грачи | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности поселения | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения», строительство остановочной и посадочной площадки, остановочного павильона |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство остановочной и посадочной площадки, остановочного павильона ст. Грачи | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 625,9 | 393,5 | 625,9 |
|  | 1. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения, организация деятельности по предупреждению аварийности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация всеобуча родителей по правилам дорожного движения | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение акций «Внимание – дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра» | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение проверок автобусных маршрутов: - проверка состояния проезжей части; - наличие остановок; - состояние железнодорожных переездов; - выявление необустроенных разрытий; - рекламы, ограничивающей видимость ТС | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Технические средства дорожного движения (изготовления и установка дорожных знаков | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 50,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Технические средства дорожного движения (разработка проектно-сметной документации по нанесению дорожной разметки) | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Технические средства дорожного движения (нанесение дорожной разметки «пешеходный переход») | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение остановочного павильона (ст. Грачи) | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 51,5 | 0 | 51,5 |
| Всего |  |  |  |  |  | 101,5 | 0,0 | 101,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 675,9 | 251,5 | 625,9 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина