РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2014 года |  | № 183 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2014 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                         О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист					 	   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2014 года № 183

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. |  |  |  |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, установка/ замена и проведение профилактических испытаний приборов учета потребляемых энергоресурсов | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена окон на металлопластиковые стеклопакеты нового поколения | Хуторенко Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, регулировке, промывке и автоматизации систем отопления | Хуторенко Е.В. |  |  |  | Х | Х |  |
| 1.7 | Ведение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | Хуторенко Е.В. |  |  |  | Х | Х |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	    А.М. Ветохина