РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02.2015 года |  | № 31 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2014 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2014 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 18.02.2015 года № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2014 год

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 10,9 | 10,9 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,6 | 46,6 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |
| 3 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 5 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 20,00 | 20,00 |
| 8 | Уровень газификации | % | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 104,3 | 104,3 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 4166,9 | 248,7 | Не поступили средства областного бюджета |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 36954,3 | 36954,3 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2014 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 41225,5 | 37 307,3 |
|  |  | областной бюджет | 38 653,9 | 34737,0 |
|  |  | бюджет района | 2217,3 | 2217,3 |
|  |  | местный бюджет | 354,3 | 353,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | всего | 104,3 | 104,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104,3 | 104,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | всего | 104,3 | 104,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104,3 | 104,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 41121,2 | 37203,0 |
|  |  | областной бюджет | 38 653,9 | 34737,0 |
|  |  | бюджет района | 2217,3 | 2217,3 |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | 248,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 4166,9 | 248,7 |
|  |  | областной бюджет | 3916,9 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | 248,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 36954,3 | 36954,3 |
|  |  | областной бюджет | 34737,0 | 34737,0 |
|  |  | бюджет района | 2217,3 | 2217,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 31.03.2014 № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 220»;

- от 05.06.2014 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 220»;

- от 25.07.2014 № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 220»;

- от 30.12.2014 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 220».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий

от реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Горняцкого сельского поселения»

В 2014 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 3 мероприятий на сумму 41 225,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 37 307,3 тыс. рублей или 90,5%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) за счет средств областного бюджета в сумме - 104,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 104,3 тыс. рублей, за счет средств поселения в сумме- 104,3 тыс. рублей (исполнены в полном объеме);

- строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств областного бюджета в сумме- 248,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 4166,9 тыс. рублей, за счет средств поселения в сумме - 250,0 тыс. рублей (исполнены на 6 %);

- капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств областного бюджета в сумме - 36 954,3 тыс. рублей, при плановых назначениях _____ тыс. рублей, за счет средств поселения в сумме - 36 954,3 тыс. рублей (исполнены в полном объеме).

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2014 году составил:

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                        А.М. Ветохина