РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02.2015 года |  | № 32 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                               О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						  А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 18.02.2015 года № 32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2014 год

«Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | - | 55,8 | 55,8 |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | - | 100 | 100 |  |
| 1. | Сокращение количества ДТП | проверка | - | 1 | 1 |  |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | акции | - | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 695,7 | 465,2 | Не поступили средства областного бюджета |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение остановочного павильона (ст. Грачи) | Хуторенко Е.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 51,5 | 51,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2014 год    .

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 697,2 | 516,7 |
|  |  | областной бюджет | 588,3 | 357,8 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 158,9 | 158,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения | всего | 695,7 | 465,2 |
|  |  | областной бюджет | 588,3 | 357,8 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104,7 | 104,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | всего | 695,7 | 465,2 |
|  |  | областной бюджет | 588,3 | 357,8 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 107,4 | 107,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения | всего | 51,5 | 51,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51,5 | 51,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Приобретение остановочного павильона (ст. Грачи) | всего | 51,5 | 51,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51,5 | 51,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 06.02.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 31.03.2014 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 25.07.2014 № 132 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 31.10.2014 № 201«О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 30.12.2014 № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения.

За 2014 год плановый объем финансирования Программы составил: 697,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 588,3 тыс. рублей и местный бюджет - 158,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 516,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 357,8 тыс. рублей и местный бюджет - 158,9 тыс. рублей. (74,1%).

Основные результаты.

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на реализацию предусмотрено: 695,7 тыс. рублей, освоено 465,2 тыс. рублей, освоение составило 66,9%;

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

- приобретение автобусного павильона на ст. Грачи на реализацию предусмотрено: 51,5 тыс. рублей, освоено 51,5 тыс. рублей, освоение составило 100%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2014 году уменьшилось количество ДТП на территории Горняцкого сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП (на территории Горняцкого сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина