РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2016 года |  | № 256 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении» за 9 месяцев 2016 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении» по состоянию на 01.10.2016 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения Л.В. Трихаеву.

## Глава поселения                                                                О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист					  	     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2016 года № 256

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении»

отчетный период 01.10.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 6,2 | 4,4 | 4,4 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 13,8 | 11,5 | 11,5 |
| 1.4 | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 140,0 | 16,0 | 122,9 |
| 1.5 | Расходы на формирование земельных участков под объектами муниципальной казны с целью вовлечения в гражданский оборот | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 14,8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Содержание имущества казны | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 179,80 | 31,9 | 138,8 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 179,80 | 31,9 | 138,8 |

Ведущий специалист                                                                                                   А.М. Ветохина