РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.02.2016 года |  | № 60 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2015 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 25.02.2016 года № 60

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 |  |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 40 | 40 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2054 | 30.12.2015 | 1612,8 | 1495,9 |  |
| 2. | Озеленение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 255,4 | 255,3 |  |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 90,0 | 90,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.05.2015 | 114,6 | 114,56 |  |
| 5. | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.04.2015 | 14,6 | 14,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего | 2 104.1 | 1987.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 104.1 | 1987.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего | 1612.8 | 1495.9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1612.8 | 1495.9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего | 255.4 | 255.3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 255.4 | 255.3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Отлов безнадзорных животных | всего | 90.0 | 90.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90.0 | 90.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего | 114.6 | 114.56 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 114.6 | 114.56 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | всего | 31.3 | 31.24 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31.3 | 31.24 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 30.03.2015 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 29.05.2015 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 30.09.2015 № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 23.11.2015 № 285 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2015 году муниципальной программой Горняцкого городского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 2104,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 1987,0 тыс. рублей или 94 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы равны,

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 99,98%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                        А.М. Ветохина