РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.02.2016 года |  | № 62 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                       О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 25.02.2016 года № 62

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2015 год

«Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | - | 55,8 | 55,8 | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение количества ДТП | проверка | - | 1 | 1 |  |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | акции | - | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 2214,05 | 331,245 | Не поступили средства областного бюджета |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технические средства дорожного движения (изготовления и установка дорожных знаков | Хуторенко Е.В. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 129,2 | 129,15 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2343,25 | 2074,04 |
|  |  | областной бюджет | 1818,75 | 1565,96 |
|  |  | бюджет района | 63,9 | 47,7 |
|  |  | местный бюджет | 460,6 | 460,393 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения | всего | 2214,05 | 1944,9 |
|  |  | областной бюджет | 1818,75 | 1565,96 |
|  |  | бюджет района | 63,9 | 47,7 |
|  |  | местный бюджет | 331,4 | 331,245 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | всего | 2214,05 | 1944,9 |
|  |  | областной бюджет | 1818,75 | 1565,96 |
|  |  | бюджет района | 63,9 | 47,7 |
|  |  | местный бюджет | 331,4 | 331,245 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения | всего | 129,2 | 129,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 129,2 | 129,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Технические средства дорожного движения (изготовления и установка дорожных знаков) | всего | 129,2 | 129,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 129,2 | 129,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 30.03.2015 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 29.05.2015 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 30.09.2015 № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

- от 23.11.2015 № 285 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

За 2015 год плановый объем финансирования Программы составил: 2343,25 тыс. рубля, в том числе: областной бюджет - 1818,8 тыс. рублей, бюджет района - 63,9 тыс. рублей и местный бюджет - 460,0 тыс. рубля. Фактически профинансировано и освоено 2074,04 тыс. рубля, в том числе: областной бюджет - 1565,96 тыс. рублей, бюджет района - 47,7 тыс. рублей и местный бюджет - 460,393 тыс. рублей. Исполнение составило 88,5%.

Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на реализацию предусмотрено: 2214,05 тыс. рублей, освоено 1944,9 тыс. рублей, освоение составило 87,8 %;

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

- изготовления и установка дорожных знаков на реализацию предусмотрено: 129,2 тыс. рублей, освоено 129,2 тыс. рублей, освоение составило 100%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2015 году уменьшилось количество ДТП на территории Горняцкого сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП (на территории Горняцкого сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                        А.М. Ветохина