РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2016 года | № 93 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О создании штаба по благоустройству |  |  |  |  |  |

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать штаб по благоустройству в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Положение о штабе по благоустройству согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, рекомендуемых для проведения на территориях населённых пунктов Горняцкого сельского поселения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке в два этапа: первый - до 1 мая, второй - до 1 октября.

  - Принять меры по повышению эффективности работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства и санитарного содержания.

  - Обеспечить выполнение утверждённых планов мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов в установленные сроки.

- Постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава поселения                                                            О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 15.03.2016 года № 93

Состав штаба по благоустройству

при Администрации Горняцкого сельского поселения

| 1. | Снисаренко Ольга Павловна |  | - | Глава Горняцкого сельского поселения, председатель штаба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хуторенко Елена Викторовна |  | - | Начальник отдела муниципального хозяйства, заместитель председателя штаба |  |
| 3. | Юсупова Виктория Викторовна |  | - | Специалист первой категории, заместитель председателя штаба |  |
| 4. | Дикая Людмила Петровна |  | - | Инспектор отдела муниципального хозяйства, секретарь штаба |  |
| Члены штаба: |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Рыбальченко Светлана Васильевна | - | Заместитель генерального директора ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |  |
| 6. |  | Черненко Анна Александровна | - | Председатель ТСЖ «Шахтер» (по согласованию) |  |
| 7. |  | Иванченко Александр Иванович | - | Старший мастер участка ГУП РО «УРЭВ» филиала «Белокалитвинский» |  |
| 8. |  | Хуторенко Юрий Анатольевич | - | Старший мастер БК РЭС (по согласованию); |  |
| 9. |  | Воробьева Ирина Александровна | - | Инспектор администрации Горняцкого сельского поселения х. Крутинский; |  |
| 10. |  | Игнатенков Игорь Николаевич | - | Директор ООО «Бытовик» (по согласованию); |  |
| 11. |  | Золотухин Алексей Алексеевич | - | Старший УУП ОМВД по Белокалитвинскому району капитан полиции; (по согласованию); |  |
| 12. |  | Цыганкова Наталья Ивановна | - | Заведующая СОС № 5, № 23 пос. Горняцкий; |  |
| 13. |  | Баканова Зоя Алексеевна | - | Депутат Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения; |  |
| 14. |  | Поволоцкая Людмила Евгеньевна | - | Заведующая сельского клуба х. Погорелов; |  |

Ведущий специалист 				           	      А.М. Ветохина

Приложение № 2 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 15.03.2016 года № 93

### Положение

### о штабе по благоустройству

### 1. Общие положения

- Штаб по благоустройству при Администрации Горняцкого сельского поселения (далее - штаб) создается постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения.

- Штаб является рабочим коллегиальным органом Администрации Горняцкого сельского поселения.

- В своей деятельности штаб руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Горняцкого сельского поселения и настоящим Положением.

### 2. Задачи штаба

- Основными задачами штаба являются координация работ и контроль за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения.

### 3. Функции штаба

- В соответствии с основными задачами штаб:

Принимает решения по вопросам обеспечения благоустройства и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения.

Контролирует состояние земельных участков при использовании их организациями любой формы собственности и гражданами, в том числе в соответствии с целевым назначением.

Рассматривает конфликтные ситуации между организациями любой формы собственности, связанные с благоустройством закрепленных территорий.

### 4. Права штаба

- При осуществлении своих функций штаб имеет право:

Запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан информацию и документы по вопросам благоустройства.

Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой формы собственности и граждан по вопросам благоустройства.

Штаб вправе привлекать к работе специалистов для составления заключений по вопросам благоустройства.

### 5. Организация работы штаба

- Управление и руководство деятельностью штаба осуществляет председатель штаба.

- Заседания штаба проводятся не реже одного раза в месяц.

- Решения штаба принимаются большинством голосов при открытом голосовании и считаются правомочными при участии в работе штаба не менее двух третей от общего числа его членов.

- На основании решения штаба организации направляется выписка из протокола штаба за подписью секретаря штаба.

- Решения штаба носят рекомендательный характер.

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина

Приложение № 3 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 15.03.2016 года № 93

Перечень мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке,

рекомендуемых для проведения на территориях

населённых пунктов муниципальных образований,

входящих в состав Горняцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Очистка территорий населённых пунктов от мусора, в том числе ликвидация несанкционированных свалок |
|  | Очистка зелёных насаждений от мусора и листвы |
|  | Ремонт и окраска скамеек |
|  | Очистка бордюров и их побелка |
|  | Помывка, ремонт и окраска автобусных остановок, ларьков, павильонов |
|  | Смыв объявлений с фасадов домов, опор освещения |
|  | Протирка и ремонт номерных знаков и аншлагов |
|  | Ремонт, восстановление и окраска ограждений и заборов |
|  | Ремонт памятников, мемориалов |
|  | Посадка деревьев и кустарников |
|  | Обрезка деревьев и сухостоя |

## Комплексный план

## мероприятий по благоустройству территории

## Горняцкого сельского поселения на 2016 год

- Рекомендовать:

  - Руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм      собственности:

- произвести уборку территорий;

- привести в порядок (побелить, покрасить) ограждение вокруг своей территории;

1.2.Депутатам Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения совместно с квартальными:

- провести разъяснительную работу с жителями частного сектора по наведению порядка;

- провести разъяснительную работу о запрете складирования строительных материалов на улицах в срок постоянно;

- депутатам Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения организовать субботник по уборке тополиной рощи ул. Дзержинского (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 18.04.2016 года;

1.3.Специалисту первой категории администрации Горняцкого сельского поселения В.В. Юсуповой:

- Провести разъяснительные работы: - с жителями частного сектора по наведению порядка; о запрете складирования строительных материалов на улицах;

- с жителями коммунального сектора о проведении уборки территорий около построек от сорной растительности, бытового и строительного мусора и ликвидация самовольно возведённых строений с нарушением норм и правил застройки; о правилах подготовки и складирования веток на площадках ТКО.

- произвести чистку бордюр и пешеходных тротуаров, побелку бордюр и деревьев по улицам Дзержинского, Мира, Театральная, Центральная, Строительная, Чапаева пос. Горняцкий; х. Крутинский, ул. Центральная;                      х. Погорелов, ул. М. Ефремовой; ст. Грачи, ул. Железнодорожная в срок до 25.04.2016 года;

- произвести ремонт заборов и побелку  по улицам Дзержинского, Мира, Театральная, Центральная, Строительная пос. Горняцкий в срок до 01.05.2016 года;

- произвести уборку 7 остановок и прилегающих к ним территорий в срок до 01.05.2016 года;

- произвести уборку несанкционированных свалок на территории Горняцкого сельского поселения во всех населенных пунктах;

- произвести ремонт и покраску всех памятников, братских могил и мемориалов, уборку прилегающих к ним территорий в пос. Горняцкий,                    х. Погорелов, х. Крутинский, ст. Грачи;

- произвести уборку кладбищ и планирование дорог для подвоза песка, завоз песка;

- убрать мусор возле стел на въездах в пос. Горняцкий;

- убрать клумбы пос. Горняцкий по ул. Мира, Театральная, Центральная, пос. Горняцкий по ул. Чапаева в срок до 20.04.2016 года;

- отремонтировать лавочки в районе ДК «Шахтёр» на площади, на аллее, около остановок, ул. Театральная, ул. Дзержинского, пос. Горняцкий в срок до 01.05.2016 года;

- организовать субботники на территории, закрепить всем участки и контролировать сроки выполнения;

- организовать субботник на территории родника сотрудниками администрации в срок до 01.05.2016 года;

1.4. Генеральному  директору ООО «УК Монолит» Е.Г. Овчарова:

- постоянно производить уборку внутриквартальных территорий;

- 1.5. Старшему мастеру ГУП РО «УЭГВ» филиала «Белокалитвинский» подразделения разводящих сетей А.И. Иванченко, мастеру ТБОС Ф.А. Фатееву:

- произвести планировку всех территорий, на которых производились ремонтные работы в срок до 25.04.2016 года;

- убрать территорию «Водобака» и прилегающую площадь в срок до 20.04.2016 года;

- почистить водоотливной сток для сброса воды по ул. Дзержинского в срок до 25.04.2016 года;

- произвести чистку колодцев и укомплектовать крышками;

1.6.Старшему мастеру БК РЭС Хуторенко Ю.А.:

- произвести уборку вокруг всех трансформаторных подстанций в срок до 24.04.2016 года;

- убрать рабочую территорию и прилегающую площадь;

- произвести уборку веток на всех территориях, где производилась обрезка воздушных электролиний в срок до 01.05.2016 года;

1.7.Мастеру котельной № 17 филиала ОАО «Донэнерго-Тепловые сети» Белокалитвинские Тепловые сети Дегтяреву В.А.:

- произвести уборку территории котельной и прилегающей площади;

- произвести очистку бордюр по улице Дзержинского пос. Горняцкий в срок до 25.04.2016 года;

- проработать вопрос озеленения своей территории в срок до 20.04.2016 года;

1.8.Директору рынка ООО «Казачий стиль» Романовой С.А. пос. Горняцкий:

- произвести уборку на своей территории (уборка мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) в срок до 20.04.2016 года;

- обязать предпринимателей произвести в соответствии с требованиями косметический ремонт торговых точек в срок до 24.04.2016 года;

- убрать мусор на прилегающих территориях торговых точек;

- организовать субботники по уборке территории  парка, прилегающего к рынку в срок до 20.04.2016 года;

1.9.Директору МБОУ СОШ № 9 Савченко Н.А.:

- произвести уборку своей территории в срок до 23.04.2016 года;

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории;

- навести порядок на приусадебном участке в срок до 23.04.2016 года;

- произвести уборку части парка (аллея) за ДК «Шахтёр» в срок до 23.04.2016 года;

1.10.Директору МБОУ СОШ № 10 Петровой О.С.:

- произвести уборку своей территории в срок до 20.04.2016 года.

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории.

- убрать улицу Театральная от школы до улицы Центральной (уборка мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) в срок до 24.04.2016 года.

- закрепить и произвести уборку территории части парка (аллея) за ДК «Шахтёр» в срок до 24.04.2016 года.

1.11.Директору МБОУ СОШ № 11 Пигаревой В.Н.:

- провести субботник на своей территории в срок до 25.04.2016 года;

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории;

- произвести уборку территории и побелку деревьев на территории братской могилы в пос. Горняцкий в срок до 25.04.2016 года;

- провести субботник в парке по ул. Чапаева в срок до 25.04.2016 года;

1.12. директору МБОУ СОШ Крутинская В.Н. Ивановой:

- Убрать территорию школы;

- разработать мероприятия по озеленению на территории школы;

1.13. директору МБОУ ООШ х. Погорелов Л.П. Ореховой

- Убрать территорию школы;

- разработать мероприятия по озеленению на территории школы;

1.14.Директору МБУК «Горняцкая клубная система» Тереховой Л.Н.:

- провести субботники на своих территориях (обрезка сушняка, уборка мусора, побелка деревьев и бордюр) в срок до 20.04.2016 года;

- привести в порядок свои клумбы;

- привести в порядок часть парка (аллея) за ДК «Шахтер»;

1.15.Заведующему  амбулатории пос. Горняцкий  Джелаухян Л.Н.:

- произвести уборку своей территории (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 25.04.2016 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 20.04.2016 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 23.04.2016 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев по улице Строительная от больницы до улицы Центральной п. Горняцкий в срок до 23.04.2016 года;

- убрать территорию в пос. Горняцкий между ДК «Артём» и своими зданиями (уборка мусора, вырубка сушняка, побелка деревьев и бордюр) в срок до 23.04.2016 года;

1.16.Заведующему СРО № 2 пос. Горняцкий по Белокалитвинскому району Гоженко И.И., заведующему психиатрическим отделением №3 В.Н.Лось;

- произвести уборку своей территории в срок до 20.04.2016 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 24.04.2016 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 24.04.2016 года;

1.17.Директору музыкальной школы Дударевой И.И., заведующему детской библиотеки филиал № 8 Никулиной Г.И.:

- произвести уборку своей территории (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 23.04.2016 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 25.04.2016 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 25.04.2015 года;

1.18. Атаману Казачьего Хуторского общества В.Н. Черникову:

- организовать субботник по уборке территории улицы Аварийная и прилегающей поляны (вырубка сушняка, уборка мусора) в срок до 21.04.2016 года;

1.19. Заведующей ОСО № 10, 18а Т.В. Какичевой:

- Убрать территорию парка п. Горняцкий ул. Ленина (вырубка сушняка, уборка мусора, побелка деревьев);

1.20. Инспектору по работе с населением администрации Горняцкого сельского поселения И.А. Воробьёвой, заведующей ОСО № 1 И.В. Сивцовой, председателю СПК «Крутинский» Н.А. Милорадову,  заведующей сельским клубом Л.Е. Поволоцкой:

- Убрать территорию от мусора х. Крутинский ул. Центральная - до перекрёстка, ул. Победы - к памятнику, возле кладбища (при въезде);

- х. Погорелов ул. Меланьи Ефремовой и Сергея Саринова

Ведущий специалист                                                      А.М. Ветохина