РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2017 года |  | № 18 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2016 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации

Горняцкого сельского поселения                                     О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.02.2017 года № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2016 год

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 |
| 2. | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 40 | 40 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия (всего) |  |  |  |  |  |  | 2272,6 | 2253,8 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1822,2 | 1809,30 |  |
| 2. | Озеленение | Хуторенко Е.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 145,5 | 144,9 |  |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | Хуторенко Е.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 135,0 | 135,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | Хуторенко Е.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.05.2016 | 116,3 | 116,3 |  |
| 5. | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | Хуторенко Е.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.04.2016 | 53,6 | 48,3 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего | 2272,6 | 2253,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 61,4 | 60,8 |
|  |  | местный бюджет | 2211,2 | 2193,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего | 1822,2 | 1809,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 32,7 | 32,7 |
|  |  | местный бюджет | 1789,5 | 1776,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего | 145,5 | 144,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 22,5 | 21,9 |
|  |  | местный бюджет | 123,0 | 123,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Отлов безнадзорных животных | всего | 135,0 | 135,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 135,0 | 135,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего | 116,3 | 116,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 116,3 | 116,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Прочие (Акарицидная и ларвицидная обработка набережной х. Погорелов) | всего | 53,6 | 48,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 53,6 | 48,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2016 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 21.01.2016 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 22.06.2016 № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 19.08.2016 № 228 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219»;

- от 20.12.2016 № 323 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 года № 219».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2016 году муниципальной программой Горняцкого городского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 2272,6 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 2253,8 тыс. рублей или 94 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы равны,

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 99,17%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                        А.М. Ветохина