РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.02.2016 года | № 35 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 № 91 |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», в целях корректировки финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 № 91 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» следующие изменения:

  - Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации

Горняцкого сельского поселения                                    О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 17.02.2017 года № 35

I. ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах

на территории Горняцкого сельского поселения»

Наименование Программы 	- муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» (далее - Программа).

Основание для принятия Программы - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон о Фонде), постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 - 2015 годы» (до 01.01.2014), постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014).

Государственный заказчик Программы - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

Основной разработчик Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения

Основная цель и задачи Программы - основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонд, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Сроки и этапы реализации Программы - средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 2013 года по 01 сентября 2017 года;

переселение граждан запланировано в период с 2013 года по 01 сентября 2017 года;

1 этап - 2013 год

2 этап - 2014 год

3 этап - 2015 год

4 этап - 01 сентября 2017 года.

Основные направления реализации Программы - принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов

Исполнитель Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения.

Соисполнители Программы - Администрация Белокалитвинского района

| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 340 634 997,00 руб., из них: 9 975 186,64 руб. - средства местных бюджетов на мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения; 176 164 457,37 руб. - средства Фонда; 154 495 552,99 руб. - средства областного бюджета; 9 975 186,64 руб. - средства местных бюджетов; в том числе: 4 280 220,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства. В том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 199 898 979,00 руб., из них: 176 164 457,37 руб. - средства Фонда; 22 203 696,07 руб. - средства областного бюджета; 1 531 025,56 руб. - средства местных бюджетов; 4 280 220,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства. - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 199 898 979,00 руб., из них: 176 164 457,37 руб. - средства Фонда; 22 203 696,07 руб. - средства областного бюджета; 1 531 025,56 руб. - средства местных бюджетов; 4 280 220,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства. - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного, местных бюджетов составляет 140 736 018,00 руб., из них: 132 291 856,92 руб. - средства областного бюджета; 8 444 161,08 руб. - средства местных бюджетов. С разбивкой по этапам: Общий объем финансирования по этапу 2013 года составляет 164 034 424,00 руб., в том числе: 75 945 092,68 руб. - средства Фонда; 82 697 042,20 руб. - средства областного бюджета; 5 392 289,12 руб. - средства местных бюджетов; 4 280 220,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства. (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 45% от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2013 года Программы). В том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 82 403 265,00 руб., из них: 75 945 092,68 руб. - средства Фонда; 5 935 428,74 руб. - средства областного бюджета; 494 419,58 руб. - средства местных бюджетов; 4 280 220,00руб. - внебюджетные дополнительные средства. - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 81 631 159,00 руб., из них: 76 733 289,46 руб. - средства областного бюджета; 4 897 869,54 руб. - средства местных бюджетов. Общий объем финансирования по этапу 2014 года составляет 35 677 414,00 руб., в том числе: 33 536 769,16 руб. - средства областного бюджета; 2 140 644,84 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 100 % от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2014 года Программы). В том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 35 677 414,00 руб., в том числе: 33 536 769,16 руб. - средства областного бюджета; 2 140 644,84 руб. - средства местных бюджетов; Общий объем финансирования по этапу 2015 года составляет 51 073 092,00 руб., в том числе: 109 971,95 руб. - средства местных бюджетов на мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения; 35 612 524,80 руб. - средства Фонда; 14 532 933,17 руб. - средства областного бюджета; 109 971,95 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 30,39 % от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2015 года Программы). В том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 51 073 092,00 руб., из них: 35 612 524,80 руб. - средства Фонда; 14 532 933,17 руб. - средства областного бюджета; 109 971,95 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 40,47% от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2015 года Программы с привлечением средств Фонда.). - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 51 073 092,00 руб., из них: 35 612 524,80 руб. - средства Фонда; 14 532 933,17 руб. - средства областного бюджета; 109 971,95 руб. - средства местных бюджетов (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 80,15 % от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2015 года Программы с привлечением средств Фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства). Общий объем финансирования по этапу 2016 года составляет 89 850 067,00 руб., в том числе: 64 606 639,89 руб. - средства Фонда; 39 091 808,46 руб. - средства областного бюджета; 1 514 618,65 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 20,43 % от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2016 года Программы). В том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 0,00 руб., из них: 0,00 руб. - средства Фонда; 0,00 руб. - средства областного бюджета; 0,00 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 0,00% от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2016 года Программы с привлечением средств Фонда.). - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 66 422 622,00 руб., в том числе: 64 606 639,89 руб. - средства Фонда; 1 707 010,16 руб. - средства областного бюджета; 108 971,95 руб. - средства местных бюджетов; (Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 20,43% от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2016 года Программы с привлечением средств Фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства). |
| --- | --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 10232,33 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 1071 жителей из 270 жилых помещений, в том числе:

- по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 2778,36 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 155 жителей из 71 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развитие малоэтажного жилищного строительства 5935,47 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 233 жителя из 155 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, 4296,86  кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 234 жителей  из 115 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Оценка эффективности реализации Программы - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Горняцкого сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией - Администрация Горняцкого сельского поселения осуществляет представляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд;

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

II. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Горняцком сельском поселении, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

В Горняцком сельском поселении решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

III. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 - 2015 годы»» (до 01.01.2014), постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014), в том числе для предоставления финансовой поддержки Фонда муниципальным образованиям Ростовской области, выполнившим условия, определенные частью 1 статьи 14 Закона о Фонде.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые по состоянию на 1 января 2012 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в том числе за счет средств Фонда.

Администрация Горняцкого сельского поселения разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - муниципальная программа). Муниципальная программа может предусматривать план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений 10 232,33 кв. м по перечню согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

IV. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусматривающие анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда и областного бюджета и (или) местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату им выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения либо, по соглашению, им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства могут осуществляться следующими способами:

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов, не допускается.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения - приложения № 2 к настоящей Программе.

4) жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусмотренными Программой способами переселения;

2) информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления.

3. Организация мероприятий по сносу жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и по использованию освобожденных земельных участков.

4. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Система программных мероприятий определена в приложении № 3 к настоящей Программе.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, формируются за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов. Объемы и источники финансирования Программы определены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения государственного заказчика Программы с исполнителями и соисполнителями Программы регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов).

Финансирование Программы осуществляется в размере

340 634 997,00 руб., из них:

176 164 257,37 руб. - средства Фонда;

154 495 552,99 руб. - средства областного бюджета;

9 975 186,64 руб. - средства местных бюджетов;

4 280 220,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства;

324 000,00 руб. -  средства местных бюджетов на мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения.

VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования переселения граждан, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда, областного и (или) местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м общей площади предоставляемого жилого помещения.

Стоимость переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из предельной стоимости 1 кв.м.:

- для этапа 2013 года: по Белокалитвинскому району - 30 100,00руб.,

- для этапа 2014 года - по Белокалитвинскому району - 32 400,00 руб.,

- для этапа 2014 года - по Белокалитвинскому району - 36 500,00 руб.,

- для этапа 2016 года - по Белокалитвинскому району - 36 700,00 руб.,

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местных бюджетов на 2–4-м этапах программы применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения реализации этапа 2013 года, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации и подлежит корректировке, в соответствии с приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение Администрацией Горняцкого сельского поселения жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений.

Средства на строительство жилых помещений расходуются исполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Исполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов.

Исполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Горняцкого сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

развитие малоэтажного жилищного строительства и поддержку заводов по производству материалов для малоэтажного строительства, размещенных на территории Белокалитвинского района.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 10 232,33 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 557 жителей из 270 жилых помещений, в том числе:

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств    Фонда, - 5935,47 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 323 жителей из 155 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развитие малоэтажного жилищного строительства, - 5 058,17 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 275 жителей из 139 жилого помещения, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов - 4 296,86 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 234 жителей из 115 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, привлечение финансовых средств в сферу малоэтажного домостроения.

VIII. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд о ходе реализации Программы.

Исполнитель Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина

Приложение № 1 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего в Горняцком сельском поселении Белокалитвинского района по этапам 2013-2017 годов, в т.ч.: |  | Х | Х | Х | Х | 1071 | 557 | 22248,94 | 270 | 223 | 47 | 10232,33 | 8532,53 | 1699,8 | 340634997,00 | 176164257,37 | 154495552,99 | 9975186,64 | 18561895,0 |
| Всего в Горняцком сельском поселении Белокалитвинского района по этапам 2013-2017 без финансовой поддержки Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 493 | 234 | 10392,34 | 115 | 99 | 16 | 4296,86 | 3673,46 | 623,4 | 140736018,00 | 0,00 | 132291856,92 | 8444161,08 | 0,00 |
| Всего в Горняцком сельском поселении Белокалитвинского района по этапам 2013-2017 с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 578 | 323 | 11856,6 | 155 | 124 | 31 | 5935,47 | 4859,07 | 1076,4 | 199898979,00 | 176164257,37 | 22203696,07 | 1531025,56 | 18561895,0 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 206 | 155 | 4550,16 | 71 | 63 | 8 | 2 778,36 | 2 480,86 | 297,50 | 82 403 265,00 | 75 945 092,68 | 5 963 752,74 | 494 419,58 | 4 280 220,00 |
| 1. | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 16 | 1 | 20.06.2008 | IV, 2014 | IV, 2016 | 16 | 16 | 334,90 | 8 | 4 | 4 | 334,90 | 154,00 | 180,90 | 9 582 937,00 | 8 624 643,30 | 900 796,08 | 57 497,62 | 1 920 380,00 |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 22 | 11.01.2008 | IV, 2014 | IV, 2017 | 17 | 16 | 279,60 | 8 | 7 | 1 | 175,30 | 159,80 | 15,50 | 5 269 607,00 | 4 742 646,30 | 495 343,06 | 31 617,64 | 797 650,00 |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 25 | 288 | 08.04.2011 | IV, 2014 | IV, 2017 | 6 | 4 | 165,40 | 2 | 2 | – | 76,20 | 76,20 | – | 2 293 620,00 | 2 064 258,00 | 215 600,28 | 13 761,72 | – |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 91 | 14.12.2009 | IV, 2014 | IV, 2017 | 7 | 6 | 249,40 | 4 | 3 | 1 | 133,70 | 95,40 | 38,30 | 3 864 840,00 | 3 478 356,00 | 363 294,96 | 23 189,04 | – |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 11 | 18 | 10.03.2008 | IV, 2014 | IV, 2016 | 16 | 16 | 400,66 | 8 | 8 | – | 400,66 | 400,66 | – | 12 018 027,00 | 10 816 224,30 | 1 129 694,54 | 72 108,16 | – |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 21 | 99 | 21.12.2009 | IV, 2014 | IV, 2016 | 25 | 25 | 379,80 | 8 | 7 | 1 | 379,80 | 337,00 | 42,80 | 11 257 701,00 | 10 131 930,90 | 1 058 223,90 | 67 546,20 | – |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 | 100 | 28.12.2009 | IV, 2014 | IV, 2017 | 4 | 2 | 147,20 | 2 | 2 | – | 72,40 | 72,40 | – | 2 179 240,00 | 1 961 316,00 | 204 848,56 | 13 075,44 | – |
| 8 | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 | 133 | 05.10.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 8 | 6 | 171,90 | 3 | 3 | – | 114,50 | 114,50 | – | 3 418 758,00 | 3 076 882,20 | 321 363,25 | 20 512,55 | – |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 | 29 | 20.04.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 5 | 2 | 157,50 | 2 | 2 | – | 84,70 | 84,70 | – | 2 544 353,00 | 2 289 917,70 | 239 169,18 | 15 266,12 | – |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д. 5 | 208 | 20.12.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 4 | 2 | 168,40 | 2 | 2 | – | 76,80 | 76,80 | – | 2 311 680,00 | 2 080 512,00 | 217 297,92 | 13 870,08 | – |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 | 116 | 18.06.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 7 | 2 | 135,30 | 1 | 1 | – | 34,40 | 34,40 | – | 1 035 440,00 | 931 896,00 | 97 331,36 | 6 212,64 | – |
| 12 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 36 | 20 | 11.01.2011 | IV, 2014 | IV, 2016 | 5 | 4 | 341,40 | 1 | – | 1 | 20,00 | – | 20,00 | 602 000,00 | 541 800,00 | 56 588,00 | 3 612,00 | 1 562 190,00 |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Космодемьянской, д. 7 | 123 | 23.09.2010 | IV, 2014 | IV, 2016 | 5 | 5 | 49,70 | 2 | 2 | – | 49,70 | 49,70 | – | 1 495 970,00 | 1 346 373,00 | 140 621,18 | 8 975,82 | – |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13, литер А | 185 | 22.10.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 5 | 2 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 851 830,00 | 766 647,00 | 80 072,02 | 5 110,98 | – |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 105 | 27.01.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 9 | 8 | 207,60 | 2 | 2 | – | 108,40 | 108,40 | – | 3 029 565,00 | 2 726 608,50 | 284 779,11 | 18 177,39 | – |
| 16. | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 | 99 | 31.08.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 5 | 1 | 69,70 | 1 | 1 | – | 18,10 | 18,10 | – | 544 810,00 | 490 329,00 | 51 212,14 | 3 268,86 | – |
| 17. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 31 | 393 | 19.09.2011 | IV, 2014 | IV, 2017 | 3 | 1 | 155,90 | 1 | 1 | – | 38,00 | 38,00 | – | 1 143 800,00 | 1 029 420,00 | 107 517,20 | 6 862,80 | – |
| 18. | пос. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 7 | 27 | 20.04.2010 | IV, 2014 | IV, 2016 | 5 | 5 | 143,80 | 3 | 3 | – | 109,70 | 109,70 | – | 3 283 910,00 | 3 264 206,54 | – | 19 703,46 | – |
| 19. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 3 | 263 | 25.01.2011 | IV, 2014 | IV, 2017 | 23 | 15 | 394,50 | 6 | 6 | – | 261,20 | 261,20 | – | 7 838 943,00 | 7 791 909,34 | – | 47 033,66 | – |
| 20. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 | IV, 2014 | IV, 2017 | 29 | 16 | 420,00 | 5 | 5 | – | 240,30 | 240,30 | – | 7 195 104,00 | 7 151 933,38 | – | 43 170,62 | – |
| 21. | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 | 136 | 06.10.2010 | IV, 2014 | IV, 2017 | 2 | 1 | 64,30 | 1 | 1 | – | 21,30 | 21,30 | – | 641 130,00 | 637 283,22 | – | 3 846,78 | – |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 146 | 127 | 3 164,50 | 60 | 46 | 14 | 2 395,80 | 1 843,90 | 551,90 | 81 631 159,00 | 0,00 | 76 733 289,46 | 4897869,54 | 0,00 |
| 1. | пос. Горняцкий, пер. Кошевого, д. 4 | 6 | 01.10.2008 | IV, 2014 | IV,2016 | 6 | 6 | 101,40 | 2 | 2 | – | 101,40 | 101,40 | – | 2 988 206,00 | 0,00 | 2 808 913,64 | 179 292,36 | 0,00 |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 | IV, 2014 | IV,2017 | 3 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | – | 53,60 | 53,60 | – | 1 586 560,00 | 0,00 | 1 491 366,40 | 95 193,60 | 0,00 |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 49 | 66 | 19.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 9 | 9 | 109,10 | 2 | 2 | – | 80,30 | 80,30 | – | 2 368 080,00 | 0,00 | 2 225 995,20 | 142 084,80 | 0,00 |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д. 1а | 106 | 06.04.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 2 | 2 | 123,00 | 2 | 2 | – | 56,70 | 56,70 | – | 1 677 432,00 | 0,00 | 1 576 786,08 | 100 645,92 | 0,00 |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 4 | 64 | 19.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 8 | 8 | 56,30 | 2 | – | 2 | 56,30 | – | 56,30 | 4 299 620,00 | 0,00 | 4 041 642,80 | 257 977,20 | 0,00 |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 38 | 38 | 21.04.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 5 | 5 | 83,40 | 1 | – | 1 | 33,60 | – | 33,60 | 2 664 000,00 | 0,00 | 2 504 160,00 | 159 840,00 | 0,00 |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 36 | 20 | 11.01.2008 | IV, 2014 | IV,2016 | 5 | 1 | 341,40 | 1 | – | 1 | 35,00 | – | 35,00 | 976 800,00 | 0,00 | 918 192,00 | 58 608,00 | 0,00 |
| 8. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 24 | 60 | 19.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 11 | 11 | 227,10 | 7 | 4 | 3 | 193,90 | 101,80 | 92,10 | 6 742 880,00 | 0,00 | 6 338 307,20 | 404 572,80 | 0,00 |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 16 | 70 | 25.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 3 | 3 | 89,40 | 3 | 3 | – | 89,40 | 89,40 | – | 2 672 761,00 | 0,00 | 2 512 395,34 | 160 365,66 | 0,00 |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Фрунзе, д. 18 | 71 | 25.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 4 | 4 | 99,70 | 3 | 2 | 1 | 73,80 | 49,70 | 24,10 | 2 741 830,00 | 0,00 | 2 577 320,20 | 164 509,80 | 0,00 |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 5 | 5 | 20.03.2005 | IV, 2014 | IV,2016 | 33 | 33 | 735,00 | 15 | 14 | 1 | 735,00 | 690,60 | 44,40 | 22 553 128,00 | 0,00 | 21 199 940,32 | 1 353 187,68 | 0,00 |
| 12. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 14 | 18.01.2006 | IV, 2014 | IV,2017 | 15 | 12 | 393,70 | 7 | 6 | 1 | 269,50 | 229,80 | 39,70 | 9 562 020,00 | 0,00 | 8 988 298,80 | 573 721,20 | 0,00 |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 9 | 51 | 21.04.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 21 | 21 | 428,70 | 8 | 4 | 4 | 428,70 | 202,00 | 226,70 | 15 158 702,00 | 0,00 | 14 249 179,88 | 909 522,12 | 0,00 |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Чапаева, д. 21 | 63 | 19.01.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 7 | 7 | 129,20 | 4 | 4 | – | 129,20 | 129,20 | – | 3 863 080,00 | 0,00 | 3 631 295,20 | 231 784,80 | 0,00 |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Школьная, д. 26 | 41 | 21.04.2006 | IV, 2014 | IV,2016 | 4 | 4 | 109,70 | 2 | 2 | – | 59,40 | 59,40 | – | 1 776 060,00 | 0,00 | 1 669 496,40 | 106 563,60 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержкой Фонда |  | Х | Х | Х | Х | 240 | 62 | 4 960,94 | 36 | 36 | – | 1 280,96 | 1 280,96 | 0,00 | 35 677 414,00 | 0,00 | 33 536 769,16 | 2 140 644,84 | 0,00 |
| 1. | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 10 | 19.01.2006 | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 4 | 182,50 | 1 | 1 | – | 35,20 | 35,20 | – | 1 087 992,00 | 0,00 | 1 022 712,48 | 65 279,52 | 0,00 |
| 2. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | – | 40,10 | 40,10 | – | 561 400,00 | 0,00 | 527 716,00 | 33 684,00 | 0,00 |
| 3. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 43 | 7 | 01.08.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 95,10 | 1 | 1 | – | 42,40 | 42,40 | – | 1373760,00 | 0,00 | 1 291 334,40 | 82 425,60 | 0,00 |
| 4. | пос. Горняцкий, ул. Почтовая, д. 24 | 6 | 02.04.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 1 | 1 | 88,00 | 1 | 1 | – | 18,40 | 18,40 | – | 596160,00 | 0,00 | 560 390,40 | 35 769,60 | 0,00 |
| 5. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 91 | 14.12.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 1 | 249,40 | 1 | 1 | – | 32,50 | 32,50 | – | 1053000,00 | 0,00 | 989 820,00 | 63 180,00 | 0,00 |
| 6. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 | 100 | 28.12.2009 | IV, 2015 | IV, 2017 | 4 | 2 | 147,20 | 1 | 1 | – | 33,30 | 33,30 | – | 1078920,00 | 0,00 | 1 014 184,80 | 64 735,20 | 0,00 |
| 7. | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 105 | 27.01.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 9 | 1 | 207,60 | 1 | 1 | – | 50,40 | 50,40 | – | 1632960,00 | 0,00 | 1 534 982,40 | 97 977,60 | 0,00 |
| 8. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 | 116 | 18.06.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 7 | 5 | 135,30 | 3 | 3 | – | 100,90 | 100,90 | – | 2 633 760,00 | 0,00 | 2 475 734,40 | 158 025,60 | 0,00 |
| 9. | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 31 | 94 | 17.08.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 2 | 85,10 | 1 | 1 | – | 25,80 | 25,80 | – | 835920,00 | 0,00 | 785 764,80 | 50 155,20 | 0,00 |
| 10. | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 | 99 | 31.08.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 1 | 69,70 | 1 | 1 | – | 18,20 | 18,20 | – | 589680,00 | 0,00 | 554 299,20 | 35 380,80 | 0,00 |
| 11. | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 | 133 | 05.10.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 8 | 2 | 171,90 | 1 | 1 | – | 30,40 | 30,40 | – | 984960,00 | 0,00 | 925 862,40 | 59 097,60 | 0,00 |
| 12. | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 | 136 | 06.10.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 2 | 1 | 64,30 | 1 | 1 | – | 43,00 | 43,00 | – | 1 344 438,00 | 0,00 | 1 263 771,72 | 80 666,28 | 0,00 |
| 13. | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 1 | 168 | 10.10.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 3 | 3 | 140,00 | 1 | 1 | – | 34,60 | 34,60 | – | 1121040,00 | 0,00 | 1 053 777,60 | 67 262,40 | 0,00 |
| 14. | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13 А | 185 | 22.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 5 | 1 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 890 000,00 | 0,00 | 836 600,00 | 53 400,00 | 0,00 |
| 15. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 17 | 392 | 19.09.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 3 | 157,20 | 1 | 1 | – | 34,40 | 34,40 | – | 1 036 800,00 | 0,00 | 974 592,00 | 62 208,00 | 0,00 |
| 16. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 | 203 | 23.11.2010 | IV, 2015 | IV, 2017 | 4 | 1 | 65,00 | 1 | 1 | – | 33,00 | 33,00 | – | 1 069 200,00 | 0,00 | 1 005 048,00 | 64 152,00 | 0,00 |
| 17. | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 29 | 5 | 420,00 | 1 | 1 | – | 28,70 | 28,70 | – | 929880,00 | 0,00 | 874 087,20 | 55 792,80 | 0,00 |
| 18. | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 | 267 | 18.02.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 28 | 4 | 635,30 | 2 | 2 | – | 140,90 | 140,90 | – | 4565160,00 | 0,00 | 4 291 250,40 | 273 909,60 | 0,00 |
| 19. | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 | 458 | 07.12.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 18 | 9 | 368,10 | 7 | 7 | – | 189,00 | 189,00 | – | 2 646 000,00 | 0,00 | 2 487 240,00 | 158 760,00 | 0,00 |
| 20. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 286 | 08.04.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 10 | 3 | 147,60 | 2 | 2 | – | 70,50 | 70,50 | – | 1 676 600,00 | 0,00 | 1 576 004,00 | 100 596,00 | 0,00 |
| 21. | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 | 379 | 12.09.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 10 | 1 | 208,30 | 1 | 1 | – | 34,30 | 34,30 | – | 950 000,00 | 0,00 | 893 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 22. | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 | 459 | 07.12.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 4 | 1 | 103,20 | 1 | 1 | – | 59,70 | 59,70 | – | 1934280,00 | 0,00 | 1 818 223,20 | 116 056,80 | 0,00 |
| 23. | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 24 | 11.01.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 12 | 1 | 294,70 | 1 | 1 | – | 26,30 | 26,30 | – | 852120,00 | 0,00 | 800 992,80 | 51 127,20 | 0,00 |
| 24. | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 5 | 20.06.2008 | IV, 2015 | IV, 2017 | 27 | 1 | 256,70 | 1 | 1 | – | 14,40 | 14,40 | – | 466560,00 | 0,00 | 438 566,40 | 27 993,60 | 0,00 |
| 25. | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 243 | 09.02.2011 | IV, 2015 | IV, 2017 | 19 | 6 | 418,14 | 2 | 2 | – | 116,26 | 116,26 | – | 3766824,00 | 0,00 | 3 540 814,56 | 226 009,44 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 133 | 73 | 2563,14 | 35 | 14 | 21 | 1244,38 | 558,38 | 686,00 | 51073092,00 | 35612524,80 | 14532933,17 | 927634,03 | 0,00 |
| 1 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 14 | 18.01.2006 | IV,2016 | IV,2017 | 15 | 1 | 393,70 | 1 | – | 1 | 18,00 | – | 18,00 | 1069200,00 | 524880,00 | 511660,80 | 32659,20 | 0,00 |
| 2 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 24 | 11.01.2008 | IV,2016 | IV,2017 | 12 | 11 | 294,70 | 6 | – | 6 | 179,80 | – | 179,80 | 6881760,00 | 5242968,00 | 1540464,48 | 98327,52 | 0,00 |
| 3 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 | 407 | 10.10.2011 | IV,2016 | IV,2017 | 9 | 1 | 140,10 | 1 | – | 1 | 37,30 | – | 37,30 | 1158300,00 | 1042470,00 | 108880,20 | 6949,80 | 0,00 |
| 4 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 | IV,2016 | IV,2017 | 29 | 3 | 420,00 | 1 | 1 | – | 57,30 | 57,30 | – | 1749600,00 | 1042470,00 | 664702,20 | 42427,80 | 0,00 |
| 5 | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 5 | 20.06.2008 | IV,2016 | IV,2017 | 27 | 24 | 256,70 | 8 | 3 | 5 | 197,10 | 76,2 | 120,90 | 13384440,00 | 5747436,00 | 7178783,76 | 458220,24 | 0,00 |
| 6 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 | 29 | 20.04.2010 | IV,2016 | IV,2017 | 5 | 3 | 157,50 | 1 | – | 1 | 43,20 | – | 43,20 | 1399680,00 | 1259712,00 | 131569,92 | 8398,08 | 0,00 |
| 7 | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 9 | 70 | 30.09.2009 | IV,2016 | IV,2017 | 6 | 6 | 166,20 | 3 | – | 3 | 124,60 | – | 124,60 | 4471200,00 | 3633336,00 | 787592,16 | 50271,84 | 0,00 |
| 8 | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 2 | 212 | 20.12.2010 | IV,2016 | IV,2017 | 11 | 11 | 316,10 | 8 | 6 | 2 | 285,20 | 216,2 | 69,00 | 10115280,00 | 8316432,00 | 1690917,12 | 107930,88 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 239 | 95 | 4743,30 | 49 | 47 | 2 | 1912,73 | 1819,83 | 92,90 | 66422622,00 | 64606639,89 | 1707010,16 | 108971,95 |  |
| 1 | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | б/н | 12.04.2000 | III, 2017 | IV.2017 | 2 | 1 | 72,60 | 1 | 1 | – | 36,30 | 36,30 | – | 292 600,00 | 289 674,00 | 2 750,44 | 175,56 |  |
| 2 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 14 | 18.01.2006 | III, 2017 | IV.2017 | 15 | 1 | 393,70 | 1 | 1 | – | 20,80 | 20,80 | – | 304 920,00 | 301 870,80 | 2 866,25 | 182,95 |  |
| 3 | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д.13 А | 185 | 22.11.2010 | III, 2017 | IV.2017 | 5 | 1 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 1 023 930,00 | 1 013 690,70 | 9 624,94 | 614,36 |  |
| 4 | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д. 5 | 208 | 20.12.2010 | III, 2017 | IV.2017 | 4 | 2 | 168,40 | 1 | 1 | – | 46,80 | 46,80 | – | 895 480,00 | 886 525,20 | 8 417,51 | 537,29 |  |
| 5 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 3 | 263 | 25.02.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 23 | 8 | 394,50 | 3 | 3 | – | 133,30 | 133,30 | – | 4 602 180,00 | 4 556 158,20 | 43 260,50 | 2 761,30 |  |
| 6 | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 | 267 | 18.02.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 28 | 24 | 635,30 | 10 | 10 | – | 494,40 | 494,40 | – | 17 728 302,00 | 17 551 018,98 | 166 646,03 | 10 636,99 |  |
| 7 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 234 | 07.02.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 29 | 5 | 420,00 | 2 | 1 | 1 | 93,70 | 46,70 | 47,00 | 4 345 280,00 | 3 404 402,10 | 884 425,23 | 56 452,67 |  |
| 8 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 286 | 08.04.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 10 | 2 | 147,60 | 1 | 1 | – | 41,00 | 41,00 | – | 1 475 340,00 | 1 460 586,60 | 13 868,20 | 885,20 |  |
| 9 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 25 | 288 | 08.04.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 6 | 2 | 165,40 | 2 | 2 | – | 89,20 | 89,20 | – | 3 233 270,00 | 3 200 937,30 | 30 392,73 | 1 939,97 |  |
| 10 | пос. Горняцкий, ул. Мира, д. 9 | 294 | 26.05.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 82,10 | 1 | 1 | – | 33,00 | 33,00 | – | 1 207 430,00 | 1 195 355,70 | 11 349,84 | 724,46 |  |
| 11 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 39 | 335 | 22.06.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 82,60 | 2 | 2 | – | 82,60 | 82,60 | – | 3 024 080,00 | 2 993 839,20 | 28 426,35 | 1 814,45 |  |
| 12 | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д.5 | 379 | 12.09.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 10 | 8 | 208,30 | 4 | 4 | – | 129,70 | 129,70 | – | 4 091 210,00 | 4 050 298,11 | 38 457,17 | 2 454,72 |  |
| 13 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 17 | 392 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 16 | 7 | 157,20 | 2 | 2 | – | 76,10 | 76,10 | – | 2 756 170,00 | 2 728 608,30 | 25 908,00 | 1 653,70 |  |
| 14 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 7 | 395 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 10 | 5 | 176,70 | 2 | 1 | 1 | 88,60 | 42,70 | 45,90 | 3 493 840,00 | 3 204 570,60 | 271 913,23 | 17 356,17 |  |
| 15 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 31 | 393 | 19.09.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 3 | 2 | 155,90 | 1 | 1 | – | 38,50 | 38,50 | – | 1 412 950,00 | 1 398 820,50 | 13 281,73 | 847,77 |  |
| 16 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 | 407 | 10.10.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 9 | 2 | 140,10 | 2 | 2 | – | 71,20 | 71,20 | – | 2 546 980,00 | 2 521 510,20 | 23 941,61 | 1 528,19 |  |
| 17 | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 5 | 433 | 18.11.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 5 | 5 | 201,20 | 3 | 3 | – | 150,20 | 150,20 | – | 5 427 930,00 | 5 373 650,70 | 51 022,53 | 3 256,77 |  |
| 18 | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 | 458 | 07.12.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 18 | 9 | 368,10 | 6 | 6 | – | 179,10 | 179,10 | – | 5 901 040,00 | 5 842 029,60 | 55 469,78 | 3 540,62 |  |
| 19 | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 10 | 19.01.2006 | III, 2017 | IV.2017 | 5 | 1 | 182,50 | 1 | 1 | – | 20,00 | 20,00 | – | 734 000,00 | 726 660,00 | 6 899,60 | 440,40 |  |
| 20 | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 7 | 379 | 12.09.2011 | III, 2017 | IV.2017 | 5 | 1 | 83,80 | 1 | 1 | – | 16,10 | 16,10 | – | 590 870,00 | 584 961,30 | 5 554,18 | 354,52 |  |
| 21 | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 69 | 25.01.2006 | III, 2017 | IV.2017 | 3 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | – | 12,83 | 12,83 | – | 197 120,00 | 195 148,80 | 1 852,93 | 118,27 |  |
| 22 | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 5 | 20.06.2008 | III, 2017 | IV.2017 | 27 | 2 | 256,70 | 1 | 1 | – | 31,00 | 31,00 | – | 1 137 700,00 | 1 126 323,00 | 10 681,38 | 695,62 |  |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  | 117 | 45 | 2266,90 | 19 | 17 | 2 | 620,10 | 548,60 | 71,50 | 23427445,00 | 0,00 | 22021798,30 | 1405646,70 |  |
| 1. | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д.1 | 14 | 18.01.2006 | III.2017 | IV.2017 | 15 | 1 | 393,70 | 1 | 1 | – | 38,10 | 38,10 | – | 1 398 270,00 | – | 1 314 373,80 | 83 896,20 |  |
| 2. | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 | 169 | 10.11.2010 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 184,70 | 1 | 1 | – | 22,60 | 22,60 | – | 829 420,00 | – | 779 654,80 | 49 765,20 |  |
| 3. | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 А | 185 | 22.11.2010 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 1 | 113,20 | 1 | 1 | – | 28,30 | 28,30 | – | 1 038 610,00 | – | 976 293,40 | 62 316,60 |  |
| 4. | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 286 | 08.04.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 5 | 147,60 | 1 | 1 | – | 36,10 | 36,10 | – | 1 324 870,00 | – | 1 245 377,80 | 79 492,20 |  |
| 5. | п. Горняцкий, ул. Садовая д. 5 | 379 | 12.09.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 1 | 208,30 | 1 | 1 | – | 44,30 | 44,30 | – | 1 625 810,00 | – | 1 528 261,40 | 97 548,60 |  |
| 6. | п. Горняцкий, ул. Путевая д. 17 | 392 | 19.09.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 6 | 157,20 | 1 | 1 | – | 46,70 | 46,70 | – | 1 713 890,00 | – | 1 611 056,60 | 102 833,40 |  |
| 7. | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 7 | 395 | 19.09.2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 5 | 176,70 | 2 | 2 | – | 88,10 | 88,10 | – | 3 233 270,00 | – | 3 039 273,80 | 193 996,20 |  |
| 8. | п. Горняцкий, ул. Путевая д. 1 | 407 | 10.10.2011 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 6 | 140,10 | 1 | 1 | – | 31,60 | 31,60 | – | 1 159 720,00 | – | 1 090 136,80 | 69 583,20 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе Горняцкого  сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства

в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

Реестр аварийных многоквартирных домов

| № п/п |  | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по годам 2013-2016 |  |  | 10232,33 | 340634997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8296,24 | 282288718,00 |  | 391,8 | 13642055,00 |  | 1544,29 | 44704224,00 |  |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 2 778,36 | 82 403 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,96 | 80 494 925,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 1 908 340,00 |  |
| 1 | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 16 |  | 334,90 | 9 582 937,00 | – | – | – | 334,90 | 9 582 937,00 | 28 614,32 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 |  | 175,30 | 5 269 607,00 | – | – | – | 175,30 | 5 269 607,00 | 30 060,51 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 25 |  | 76,20 | 2 293 620,00 | – | – | – | 76,20 | 2 293 620,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 |  | 133,70 | 3 864 840,00 | – | – | – | 133,70 | 3 864 840,00 | 28 906,81 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 11 |  | 400,66 | 12 018 027,00 | – | – | – | 400,66 | 12 018 027,00 | 29 995,57 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 21 |  | 379,80 | 11 257 701,00 | – | – | – | 379,80 | 11 257 701,00 | 29 641,13 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 |  | 72,40 | 2 179 240,00 | – | – | – | 72,40 | 2 179 240,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 |  | 114,50 | 3 418 758,00 | – | – | – | 114,50 | 3 418 758,00 | 29 858,15 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 |  | 84,70 | 2 544 353,00 | – | – | – | 84,70 | 2 544 353,00 | 30 039,59 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д. 5 |  | 76,80 | 2 311 680,00 | – | – | – | 76,80 | 2 311 680,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 |  | 34,40 | 1 035 440,00 | – | – | – | 34,40 | 1 035 440,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 36 |  | 20,00 | 602 000,00 | – | – | – | 20,00 | 602 000,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | пос. Горняцкий, ул. Космодемьянской, д. 7 |  | 49,70 | 1 495 970,00 | – | – | – | 25,70 | 773 570,00 | 30 100,00 | – | – | – | 24,00 | 722 400,00 | 30 100,00 |
| 14 | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13, литер А |  | 28,30 | 851 830,00 | – | – | – | 28,30 | 851 830,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 |  | 108,40 | 3 029 565,00 | – | – | – | 108,40 | 3 029 565,00 | 27 948,02 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 |  | 18,10 | 544 810,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,10 | 544 810,00 | 30 100,00 |
| 17 | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 31 |  | 38,00 | 1 143 800,00 | – | – | – | 38,00 | 1 143 800,00 | 30 100,00 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | пос. Горняцкий, ул. Аварийная, д. 7 |  | 109,70 | 3 283 910,00 | – | – | – | 109,70 | 3 283 910,00 | 29 935,37 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 3 |  | 261,20 | 7 838 943,00 | – | – | – | 261,20 | 7 838 943,00 | 30 011,27 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 |  | 240,30 | 7 195 104,00 | – | – | – | 240,30 | 7 195 104,00 | 29 942,17 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 |  | 21,30 | 641 130,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,30 | 641 130,00 | 30 100,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 2395,80 | 81631159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2344,60 | 80103939,00 | 34165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 1527220,00 | 29828,52 |
| 1 | п. Горняцкий ,ул. Центральная д.5 |  | 735,00 | 22553128,00 | – | – | – | 735,00 | 22553128,00 | 29600,00 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная д. 24 |  | 193,90 | 6742880,00 | – | – | – | 181,70 | 6381760,00 | 29600,00 | – | – | – | 12,20 | 361120,00 | 29600,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д.11, кв. 2 |  | 53,6 | 1586560,00 | – | – | – | 53,6 | 1586560,00 | 29600,00 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Радищева д.1 а, |  | 56,70 | 1677432,00 | – | – | – | 56,70 | 1677432,00 | 29600,00 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д.38, |  | 33,60 | 2664000,00 | – | – | – | 33,60 | 2664000,00 | 29600,00 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Театральная д. 36, |  | 35,00 | 976800,00 | – | – | – | 35,00 | 976800,00 | 29600,00 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Школьная д. 26, |  | 59,40 | 1776060,00 | – | – | – | 40,70 | 1216930,00 | 29900,00 | – | – | – | 18,70 | 559130,00 | 29900,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1, |  | 269,50 | 9562020,00 | – | – | – | 249,20 | 8955050,00 | 29900,00 | – | – | – | 20,30 | 606970,00 | 29900,00 |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д. 49, |  | 80,30 | 2368080,00 | – | – | – | 80,30 | 2368080,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | п. Горняцкий, ул. Чапаева д. 21 |  | 129,20 | 3863080,00 | – | – | – | 129,20 | 3863080,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | п. Горняцкий ул. Садовая д.4 |  | 56,30 | 4299620,00 | – | – | – | 56,30 | 4299620,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе д.16, |  | 89,40 | 2672761,00 | – | – | – | 89,40 | 2672761,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | п. Горняцкий. ул. Фрунзе д. 18 |  | 73,80 | 2741830,00 | – | – | – | 73,80 | 2741830,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | п. Горняцкий ул. Циолковского д.9, |  | 428,70 | 15158702,00 | – | – | – | 428,70 | 15158702,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | п. Горняцкий. ул. Кошевого д. 4 |  | 101,40 | 2988206,00 | – | – | – | 101,40 | 2988206,00 | 29900,00 | – | – | – | – | – | – |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 1 280,96 | 35 677 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,70 | 17 777 232,00 |  | 206,20 | 6423 238,00 |  | 522,06 | 11 476 944,00 |  |
| 1 |  | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 35,20 | 1 087 992,00 | – | – | – | 35,20 | 1 087 992,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 2 |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 40,10 | 561 400,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | 40,10 | 561 400,00 | 32 400,00 |
| 3 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 43 | 42,40 | 1 373 760,00 | – | – | – | 42,40 | 1 373 760,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 4 |  | пос. Горняцкий, ул. Почтовая, д. 24 | 18,40 | 596 160,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | 18,40 | 596 160,00 | 32 400,00 |
| 5 |  | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 32,50 | 1 053 000,00 | – | – | – | 32,50 | 1 053 000,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 6 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 33 | 33,30 | 1 078 920,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | 33,30 | 1078 920,00 | 32400,00 | – | – | – |
| 7 |  | пос. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 50,40 | 1 632 960,00 | – | – | – | 50,40 | 1 632 960,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 8 |  | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 4 | 100,90 | 2 633 760,00 | – | – | – | 33,40 | 1 082 160,00 | 32 400,00 | – | – | – | 67,50 | 1 551 600,00 | 32 400,00 |
| 9 |  | пос. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 31 | 25,80 | 835 920,00 | – | – | – | 25,80 | 835 920,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 10 |  | пос. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 | 18,20 | 589 680,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – | 18,20 | 589 680,00 | 32 400,00 |
| 11 |  | пос. Горняцкий, ул. Железнодорожная, д. 48 | 30,40 | 984 960,00 | – | – | – | 30,40 | 984 960,00 | 32 400,00 | – | – | – | – | – | – |
| 12 |  | пос. Горняцкий, пер. Матросова, д. 8 | 43,00 | 1 344 438,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | 43,00 | 1344 438,00 | 32400,00 | – | – | – |
| 13 |  | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 1 | 34,60 | 1 121 040,00 | – | – | – | 34,60 | 1 121 040,00 | 32 400,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 14 |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13 А | 28,30 | 890 000,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | 28,30 | 890 000,00 | 32400,00 | – | – | – |
| 15 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая,д. 17 | 34,40 | 1 036 800,00 | – | – | – | 34,40 | 1 036 800,00 | 32 400,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 16 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 | 33,00 | 1 069 200,00 | – | – | – | 33,00 | 1 069 200,00 | – |  |  | 32400,00 |  |  | – |
| 17 |  | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 28,70 | 929 880,00 | – | – | – | – | – | 32 400,00 | 28,70 | 929 880,00 | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 18 |  | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 | 140,90 | 4 565 160,00 | – | – | – | 140,90 | 4 565 160,00 | – | – | – | 32400,00 | – | – | 0,00 |
| 19 |  | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 | 189,00 | 2 646 000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 189,00 | 2 646 000,00 | 32 400,00 |
| 20 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 70,50 | 1 676 600,00 | – | – | – | – | – | – | 38,60 | 1230 000,00 | 32400,00 | 31,90 | 446600,00 | 32 400,00 |
| 21 |  | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 | 34,30 | 950 000,00 | – | – | – | – | – | – | 34,30 | 950 000,00 | 32400,00 | – | – | 0,00 |
| 22 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 | 59,70 | 1 934 280,00 | – | – | – | 59,70 | 1 934 280,00 | 32 400,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 23 |  | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 26,30 | 852 120,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 26,30 | 852 120,00 | 32 400,00 |
| 24 |  | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 14,40 | 466 560,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 14,40 | 466 560,00 | 32 400,00 |
| 25 |  | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 116,26 | 3 766 824,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 116,26 | 3 766 824,00 | 32 400,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1244,38 | 51073092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,78 | 44638452,00 |  | 24,00 | 777600,00 |  | 174,60 | 5657040,00 |  |
| 1 |  | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 1 | 18,00 | 1069200,00 | – | – | – | 18,00 | 1069200,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 2 |  | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 21 | 179,80 | 6881760,00 | – | – | – | 179,80 | 6881760,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 3 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 | 37,30 | 1158300,00 | – | – | – | 37,30 | 1158300,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 4 |  | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 57,30 | 1749600,00 | – | – | – | 57,30 | 1749600,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 5 |  | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 197,10 | 13384440,00 | – | – | – | 182,30 | 12904920,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | 14,80 | 479520,00 | 36 500,00 |
| 6 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 29 | 43,20 | 1399680,00 | – | – | – | 43,20 | 1399680,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 7 |  | ст. Грачи, ул. Железнодорожная, д. 9 | 124,60 | 4471200,00 | – | – | – | 124,60 | 4471200,00 | 36 500,00 | – | – | 0,00 | – | – | 0,00 |
| 8 |  | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 2 | 285,20 | 10115280,00 | – | – | – | 159,80 | 6052320,00 | 36 500,00 | 24,00 | 777600,00 | 32400,00 | 101,40 | 3285360,00 | 36 500,00 |
|  |  | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 5 | 301,88 | 10843632,00 | – | – | – | 243,48 | 8951472,00 | 36 500,00 | – | – |  | 58,40 | 1892160,00 | 36 500,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1 912,73 | 66 422 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,20 | 59 274 170,00 |  | 90,10 | 3 147 392,00 | 0,00 | 184,43 | 4 001 060,00 | 0,00 |
| 1 |  | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | 36,30 | 292 600,00 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 292 600,00 | – |
| 2 |  | пос. Горняцкий, ул. Циолковского, д.1 | 20,80 | 304 920,00 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 304 920,00 | – |
| 3 |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д.13 А | 28,30 | 1 023 930,00 | – | – | – | 28,30 | 1 023 930,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 4 |  | пос. Горняцкий, ул. Радищева, д. 5 | 46,80 | 895 480,00 | – | – | – | 46,80 | 895 480,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 5 |  | пос. Горняцкий, ул.Циолковского, д. 3 | 133,30 | 4 602 180,00 | – | – | – | 133,30 | 4 602 180,00 | 42 776,16 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 6 |  | пос. Горняцкий, ул. Строительная, д. 24 | 494,40 | 17 728 302,00 | – | – | – | 451,00 | 16 294 800,00 | 36 700,00 | 43,40 | 1 433 502,00 | 0,00 | – | – | – |
| 7 |  | пос. Горняцкий, ул. Театральная, д. 33 | 93,70 | 4 345 280,00 | – | – | – | 47,00 | 2 631 390,00 | 36 700,00 | 46,70 | 1 713 890,00 | 0,00 | – | – | – |
| 8 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 41,00 | 1 475 340,00 | – | – | – | 41,00 | 1 475 340,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 9 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 25 | 89,20 | 3 233 270,00 | – | – | – | 89,20 | 3 233 270,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 10 |  | пос. Горняцкий, ул. Мира, д. 9 | 33,00 | 1 207 430,00 | – | – | – | 33,00 | 1 207 430,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 11 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 39 | 82,60 | 3 024 080,00 | – | – | – | 82,60 | 3 024 080,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 12 |  | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 | 129,70 | 4 091 210,00 | – | – | – | 110,40 | 3 780 100,00 | 38 382,34 | – | – | 0,00 | 19,30 | 311 110,00 | – |
| 13 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 17 | 76,10 | 2 756 170,00 | – | – | – | 76,10 | 2 756 170,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 14 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 7 | 88,60 | 3 493 840,00 | – | – | – | 88,60 | 3 493 840,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 15 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 31 | 38,50 | 1 412 950,00 | – | – | – | 38,50 | 1 412 950,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 16 |  | пос. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 | 71,20 | 2 546 980,00 | – | – | – | 71,20 | 2 546 980,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 17 |  | пос. Горняцкий, ул. Берегового, д. 5 | 150,20 | 5 427 930,00 | – | – | – | 150,20 | 5 427 930,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | – | – | – |
| 18 |  | пос. Горняцкий, ул. Центральная, д. 6 | 179,10 | 5 901 040,00 | – | – | – | 151,00 | 5 468 300,00 | 36 700,00 | – | – | 0,00 | 28,10 | 432 740,00 | – |
| 19 |  | пос. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 20,00 | 734 000,00 | – | – | – | – | – | 36 700,00 | – | – | 0,00 | 20,00 | 734 000,00 | – |
| 20 |  | пос. Горняцкий, ул. Садовая, д. 7 | 16,10 | 590 870,00 | – | – | – | – | – | 36 700,00 | – | – | 0,00 | 16,10 | 590 870,00 | – |
| 21 |  | пос. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 12,83 | 197 120,00 | – | – | – | – | – | 36 700,00 | – | – | 0,00 | 12,83 | 197 120,00 | – |
| 22 |  | пос. Горняцкий, пер. Западный, д. 2 | 31,00 | 1 137 700,00 | – | – | – | – | – | 36 700,00 | – | – | 0,00 | 31,00 | 1 137 700,00 | – |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержк4 Фонда |  |  | 620,10 | 23 427 445,00 |  |  |  |  |  |  | 71,50 | 3293 825,00 |  | 548,60 | 20 133 620,00 |  |
| 1 |  | п. Горняцкий, ул. Циолковского д. 1 | 38,10 | 1 398 270,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38,10 | 1 398 270,00 | – |
| 2 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 | 22,60 | 829 420,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,60 | 829 420,00 | – |
| 3 |  | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 13 А | 28,30 | 1 038 610,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,30 | 1 038 610,00 | – |
| 4 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 36,10 | 1 324 870,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,10 | 1 324 870,00 | – |
| 5 |  | п. Горняцкий, ул. Садовая, д. 5 | 44,30 | 1 625 810,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,30 | 1 625 810,00 | – |
| 6 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 17 | 46,70 | 1 713 890,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,70 | 1 713 890,00 | – |
| 7 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 7 | 88,10 | 3 233 270,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88,10 | 3 233 270,00 | – |
| 8 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 1 | 31,60 | 1 159 720,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,60 | 1 159 720,00 | – |
| 9 |  | п. Горняцкий, ул. Садовая, д. 7 | 47,40 | 1 739 580,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,40 | 1 739 580,00 | – |
| 10 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 | 43,50 | 1 596 450,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,50 | 1 596 450,00 | – |
| 11 |  | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | 36,30 | 1 332 210,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,30 | 1 332 210,00 | – |
| 12 |  | п. Горняцкий, ул. Лермонтова, д. 23 | 33,40 | 1 225 780,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33,40 | 1 225 780,00 | – |
| 13 |  | п. Горняцкий, ул. М. Горького, д. 71 | 71,50 | 3 293 825,00 | – | – | – | – | – | – | 71,50 | 3293 825,00 | – | – | – | – |
| 14 |  | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 | 32,00 | 1 174 400,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,00 | 1 174 400,00 | – |
| 15 |  | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 20,20 | 741 340,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,20 | 741 340,00 | – |

Приложение № 3 к муниципальной программе Горняцкого  сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| I. Мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2013 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынка недвижимости в муниципальных образованиях |  | I - II квартал года реализации Программы | соисполнители Программы |  |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений |  | весь период | соисполнители Программы |  |
| 3. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда |  | весь период | соисполнители Программы |  |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |  | постоянно | соисполнители Программы |  |
| 5. | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства государственному заказчику Программы |  | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | соисполнители Программы |  |
| 6. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе государственного заказчика Программы в течение месяца после завершения работ |  | весь период | соисполнители Программы |  |
| 7 | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | Весь период | Исполнители программы |  |
| II. Мероприятия, выполняемые на уровне субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование перечня домов, подлежащих переселению за счет средств областного и местных бюджетов |  | до 31 декабря г., предшествующего году реализации Программы | государственный заказчик Программы |  |
| 2. | Подача заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства |  | IIIII квартал 2013 г., II  III квартал 2014 г., IIIII квартал 2015 г., II III квартал 2016 г., | государственный заказчик Программы |  |
| 3. | Перечисление средств Фонда и областного бюджета на счета муниципальных образований по мероприятиям реализуемым: за счет средств областного и местных бюджетов; с привлечением средств Фонда |  | на основании представленных документов, определенных соглашением о финансировании; согласно Порядку, утвержденному правлением Фонда, и дополнительному соглашению к Договору о долевом финансировании региональных адресных программ, заключенному между Фондом и Правительством Ростовской области | государственный заказчик Программы |  |
| 4. | Организация мониторинга реализации Программы |  | весь период | государственный заказчик Программы |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» по этапам 2014-2017 годов

| Наименование муниципального образования | Отселяемая площадь (кв. м) | Всего | Объем финансирования (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| Этап 2014 года без привлечения средств Фонда |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2014 года без привлечения средств Фонда: | 1280,96 | 35 677 414,00 | - | 33 536 769,16 | 2 140 644,84 |
| Итого по этапу 2014 года | 1280,96 | 35 677 414,00 | - | 33 536 769,16 | 2 140 644,84 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| Этап 2015 года с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |  |
| Этап 2015 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2015 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства: | 1244,38 | 51 073 092,00 | 35 612 524,8 | 14 532 933,17 | 927 634,03 |
| Итого по этапу 2015 года: | 1244,38 | 51 073 092,00 | 35 612 524,8 | 14 532 933,17 | 927 634,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| Этап 2016 года с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |  |
| Этап 2016 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2016 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства: | 1912,73 | 66 422 622,00 | 64 606 639,89 | 1 707 010,16 | 108 971,95 |
| Снос расселенного аварийного жилищного фонда (снос жилого дома по ул. Центральная д.5 п. Горняцкий) |  | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |
| Итого по этапу 2016 года: | 1912,73 | 66 622 622,00 | 64 606 639,89 | 1 707 010,16 | 308 971,95 |
| Итого по этапам 20142016 годов | 4438,07 | 153 373 128,00 | 100 219 164,69 | 49 776 712,49 | 3 377 250,82 |

Приложение № 5 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

по этапам 2014-2017 годов на мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | 2013-2017 | 124,0 | Исполнители программы |

Приложение № 6 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

| Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО Горняцкое сп | Расселенная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | Всего по году |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | Всего по году |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | Всего по году |  |  |
|  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  |  | ед. |  | чел. |  | чел. |  | чел. |  | чел. |  | чел. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
|  | Итого по программе | 5174,16 |  | 1280,96 |  | 1244,38 |  | 2532,83 |  | 10232,33 |  |  | 131 |  | 36 |  | 35 |  | 68 |  |  | 270 |  | 282 |  | 62 |  | 73 |  | 140 |  | 557 |  |  |
|  | 2013 | 5174,16 |  |  |  |  |  |  |  | 5174,16 |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |
|  | 2014 |  |  | 1280,96 |  |  |  |  |  | 1280,96 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  | 1244,38 |  |  |  | 1244,38 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2532,83 |  | 2532,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 140 |  |  |