РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2019 |  | № 121 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 1 полугодие 2019 |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.07.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

## И.о. Глава Администрации                                                Л.В. Трихаева

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                            А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.07.2019 № 121

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

отчетный период 01.07.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Кондратович О.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.201 | 2769,2 | 998,2 |  |
| 2.1. | Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 625,0 | 619,9 |  |
| 2.2. | Благоустройство (содержание) мест захоронения | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 450,0 | 448,5 |  |
| 2.3. | Реализация прочих мероприятий | Кондратович О.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 615,0 | 416,6 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4459,2 | 2483,2 |  |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                                 А.М. Ветохина